Министерство образования Российской Федерации

Красноярская государственная

архитектурно-строительная академия

В.В. Гавриш

ЭКОНОМИКА ДОРОЖНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

Красноярск

2001

УДК 657.312:625.7(07)

ББК 49(2)315

Г12

Рецензенты: О.И. Мартоник, генеральный директор ОАО «Холдинговая компания Красноярскстрой»; В.Д. Барышев, генеральный директор МУП «Ремстрой» (Красноярск)

Гавриш В.В.

Г12 ISBN 5-89628-067-X

ЭКОНОМИКА ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: Тексты лекций/КрасГАСА

Красноярск, 2001. 118 с.

В учебном пособии излагаются основные положения теории и прикладные вопросы дисциплины, предусмотренные Государственным образовательным стандартом (2000 г.) для студентов специальности 291000 (Автомобильные дороги и аэродромы».

УДК 657.312:625.7(07)						ã КрасГАСА, 2001 г.

ББК 49(2)315							ã В.В. Гавриш, 2001 г.

ISBN 5-89628-067-X

ВВЕДЕНИЕ

Переход страны от планово-административной экономики к рыночной привел к формированию новых экономических отношений между хозяйствующими субъектами. Появились различные формы собственности, изменились методы веления экономики организаций. Студентам дорожно-строительной специальности нужно знать, какой должна быть экономика современного строительного предприятия, от чего зависит эффективность ее ведения; как работать с поставщиками и потребителями; как стимулировать высокопроизводительный труд; какие факторы определят успех в конкурентной борьбе; как рационально использовать имеющиеся ресурсы; что такое средства и фонды, стоимость и себестоимость, механизмы ценообразования, прибыль и доход, банкротство; сметное и техническое нормирование. Поэтому в данном пособии будут изложены следующие вопросы.

Технико-экономические особенности строительства как отрасли материального производства и специфические черты дорожного строительства.

Инвестиционный процесс в дорожном строительстве, участники инвестиционного цикла, организационные формы, методы и способы производства. порядок создания и регистрации предприятия, лицензирование.

Капитальные вложения и инвестиции, их назначение, состав, экономическая эффективность, фактор времени в строительстве, дисконт и компаундинг, финансирование и кредитование. Налогообложение, виды налогов.

Себестоимость, ее виды и состав затрат. Прибыль, доход, рентабельность. Основные и оборотные фонды, источники их формирования, амортизация и оценка основных фондов, кругооборот оборотных средств.

Трудовые ресурсы: производительность и трудоемкость, стимулирование и мотивация, системы и формы оплаты труда, заработная плата.

Хозяйственный и бухгалтерский учет и анализ производственной деятельности и финансового состояния предприятия, баланс и отчетность.

ЛЕКЦИЯ 1

Экономика в общем смысле - это искусство выбора наиболее рационального образа действий из нескольких потенциально возможных вариантов с учетом ограниченности имеющихся ресурсов. Прежде всего, она должна ответить на три основных вопроса: ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО производить. Фундаментальной проблемой экономики является координация действий участников производства. Она как наука изучает теоретические основы и практические формы функционирования рыночных структур, механизмы взаимодействия субъектов экономической деятельности общества и имеет несколько уровней. В зависимости от уровня изучаемых процессов различают макро- и микроэкономику.

Макроэкономика рассматривает структуру экономики и управление ею на уровне мира, страны и исследует процессы формирования совокупного спроса и предложения, изменение валового продукта и национального дохода, анализирует влияние денежной, налоговой, бюджетной, амортизационной и инвестиционной политики на экономический рост, инфляцию, уровень безработицы, совокупные издержки и т. д.

Микроэкономика изучает поведение отдельных относительно мелкомасштабных элементов, структур, таких, как отрасли производства, сфера частного бизнеса, отдельные фирмы, предприятия, рынки Она рассматривает конкретные формы и методы хозяйствования, изучает то, как устанавливаются объёмы производства отдельных видов товаров (работ, услуг) и цены на них, как влияют налоги на сбережения населения и т.п.

Экономика строительства является отраслевой наукой. Она исследует формы проявления экономических законов в капитальном строительстве, которое обеспечивает расширенное воспроизводство основных фондов (заводов, фабрик, дорог, путепроводов, мостов), возведение объектов непроизводственного назначения (жилых домов, школ, больниц) для всего народного хозяйства.

Аналогичные задачи, но в более узкой сфере, рассматривает экономика дорожного строительства.

Строительство как отрасль материального производства отличается тем, что её продукция неподвижна, потребляется на месте создания, а поэтому весь технологический комплекс (включая орудия труда и кадры) по завершению работ перемещается на другую территорию. Готовность строящихся объектов нарастает постепенно, так как производственный цикл протекает длительное время, а в связи с этим требуется большой объём оборотных средств. Строительство имеет широкие межотраслевые связи, обеспечивающие производство всеми необходимыми материально-техническими ресурсами (МТР), и ведется на основе заключаемых договоров подряда.

Дорожное строительство, являясь подотраслью капитального, имеет ряд специфических особенностей: I) его продукция (дороги и все сооружения на них) - составная часть транспорта, а значит, её потребление возможно только в процессе перевозок по возведённой дороге; поэтому все возникающие технико-экономические проблемы должны рассматриваться в комплексе с задачами, стоящими перед автомобильным транспортом; 2) практически вся продукция имеет линейное расположение, а это в свою очередь предполагает линейный принцип организации работ, который требует создания передвижных подразделений и применения мобильных машин, перемещающихся вместе с обслуживающими рабочими с одного участка дороги на другой или внутри данного участка; 3) все сооружения, даже однотипные по назначению, могут серьезно отличаться друг от друга в зависимости от интенсивности движения, рельефных, гидрогеологических и климатических условий территории; это существенно ограничивает возможность применения типовых проектов, требует их тщательной привязки к конкретным условиям; 4) дорожное строительство отличается большими денежными затратами, высокой трудо- и материалоёмкостью; в общем объёме затрат значительная доля приходится на транспортные работы.

Таким образом, экономика дорожного строительства, учитывая специфические особенности, разрабатывает методы оценки экономической эффективности технических решений, применяемых в данной отрасли.

В нашей стране рыночную экономику можно охарактеризовать как экономику свободного предпринимательства: между производителем продукции и ее потребителем формируются отношения свободного рынка, максимально освобожденные от воздействия властей. Эффективность общественного производства достигается благодаря предоставлению каждому из его участников неограниченной экономической свободы. Хотя рыночная экономика и регулируется правительством, а предприниматели обязаны соблюдать положения законов, в такой экономике намного выше уровень личной заинтересованности и инициативы производителей товаров (работ, услуг). Главная цель современного общества - создание социально регулируемой экономики, в которой рынок сохранён, но «обуздан», а также соблюдается баланс спроса и предложения при наличии жёсткой конкуренции.

Поэтому важное значение приобретает конкурентоспособность предлагаемой продукции. В мировой практике этот параметр определяется соответствием качества продукции требованиям конкретного потребителя и рынка, совокупными затратами на закупку, доставку и эксплуатацию; способностью предприятия выполнять поставки в сроки, удобные для потребителя; репутацией фирмы на рынке.

Конкурентоспособность дорожной продукции зависит в первую очередь от её качества, которое является комплексным понятием, отражающим эффективность всех видов деятельности предприятия. Основными факторами, обеспечивающими её качество, являются уровень технической подготовки производства, профессионализм кадров, состояние и состав техники и оборудования, организация производства, материально-техническое обеспечение, стандартизация и сертификация конструкций, изделий, полуфабрикатов, методы и виды контроля качества продукции.

Важную роль в создании конкурентоспособной продукции играют менеджмент и маркетинг.

Менеджмент - система управления производством в условиях рыночной экономики, обеспечивающая эффективное использование всех ресурсов предприятия для получения максимальной прибыли. Его основные функции – целеполагание, организация, планирование, координация, руководство, стимулирование, мотивация, контроль, регулирование, принятие решений, инновация производства. Методы менеджмента - экономические, организационно-административные (распорядительные), социально-психологические. Формы управления - линейная (единоначалие), линейно-функциональная (разделение власти руководителя), линейно-штабная, матричная. Уровни менеджмента - высший, средний, первичный и оперативный. Его виды - финансовый, кадровый, производственный, технологический, маркетинговый, административный.

Между производством и потреблением простирается необъятная сфера экономики, называемая маркетингом. Маркетинг означает, что «сердцем» предприятия становится специальное управленческое звено, называемое отделом маркетинга, которое объединяет усилия в области сбыта и добивается успеха за счет суммирования трех слагаемых: качества, цены, рекламы.

Маркетинг - система управления сферой деятельности фирмы, которая обеспечивает продвижение товара на рынок для удовлетворения спроса с учетом требований покупателя (с целью максимизации прибыли и минимизации издержек производства). Суть маркетинга проста: «Производить то, что продается, а не продавать то, что производится».

Функции маркетинга - комплексный анализ и прогнозирование рынков, а также производственно-сбытовых возможностей фирмы, разработка стратегий, определение оптимальной структуры производства, оценка конкурентоспособности продукции, разработка товарной и ценовой политики, рекламы, формирование системы спроса, стимулирования сбыта, обновление ассортимента, модернизация технологии и техники, анализ и контроль.

В экономике России действуют различные хозяйствующие субъекты, представленные физическими и юридическими лицами. Физическое лицо - это отдельный предприниматель, человек, организующий собственное дело и управляющий им в целях получения прибыли. Юридическим лицом является любая организация, которая, согласно действующему законодательству, выступает в качестве самостоятельного носителя прав и обязанностей, обладает обособленным имуществом, участвует в имущественная обороте от своего имени и отвечает по обязательствам своим имуществом, имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, счет в банке, круглую печать, фирменное наименование, а также право выступать в суде в качестве истца и ответчика. Физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя без образования юридического лица, не вправе осуществлять свою деятельность с привлечением наёмного труда. Все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. Целью коммерческих организаций является получение прибыли. Перед вторыми не стоит цели получения прибыли.

В зависимости от прав в отношении юридических лиц или их имущества, сохраняемых за учредителями-участниками, можно выделить три группы лиц: 1) товарищества и общества, производственные кооперативы, в отношении которых их участники имеют обязательственные права; 2) государственные и муниципальные предприятия, в отношении которых их учредители имеют вещное право (право собственности); 3)общественные, религиозные организации; благотворительные и др. фонды; ассоциации и союзы, в отношении которых их учредители не могут иметь никаких прав.

Предприятие - это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный отдельным предпринимателем (объединением предпринимателей) для производства продукции или выполнения работ, услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. В России могут создаваться и действовать предприятия, находящиеся в государственной, муниципальной, общественной, частной и др. собственности.

Государственные и муниципальные предприятия создаются соответственно органами государственной власти или местного самоуправления за счёт их средств, имущества; учредительным документом является устав.

Имущество передаётся в хозяйственное ведение (или в оперативное управление) трудовому коллективу.

Такие предприятия носят унитарный характер: их уставный фонд неделим и принадлежит учредителю.

Действия, совершаемые собственником-учредителем: назначение директора, утверждение устава, реорганизация (ликвидация) предприятия в случае убыточной деятельности, контроль за использованием и сохранностью имущества, получение части прибыли.

Унитарное предприятие (УП) - это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закреплённое за ней имущество, отвечающая по своим обязательствам всем принадлежащим только ей имуществом и не несущая ответственности по обязательствам собственника его имуществом.

УП на праве хозяйственного ведения создаются по решению государственного органа или органа местного самоуправления.

УП на праве оперативного управления представляют собой федеральные казённые предприятия, создаваемые по решению правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности

Различие прав хозяйственного ведения и оперативного управления состоит в содержании и объеме полномочий, получаемых от собственника на имущество.

Первые УП имеют большую самостоятельность в управлении, их учредители не отвечают по обязательствам унитарного предприятия.

При несостоятельности вторых, правительство Российской Федерации несет субсидиарную ответственность по обязательствам предприятий, из чего вытекает, что последние в принципе не могут быть банкротами.

ЛЕКЦИЯ 2

Предпринимательство (бизнес) - экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или заёмных средств, на свой страх и риск или под свою ответственность (в целях получения дохода, прибыли).

Сложности, встречающиеся на пути предпринимателей, - конкуренция, неустойчивость из-за ограниченных финансовых возможностей, высокие налоги, дорогие кредиты, хозяйственный риск и ответственность. «Плюсы» малого бизнеса: самостоятельность и независимость, мобильность и динамичность, инициатива и обновление ассортимента, удешевление продукции за счет экономии на управленческом и обслуживающем персонале, экономическая заинтересованность.

В зависимости от масштабов и количества собственников различают малый (единоличный), средний (коллективный) и крупный (акционерный) бизнес.

Единоличным предприятием владеет один человек. Данная форма бизнеса широко распространена за рубежом и является наиболее простым и дешевым способом организации бизнеса, так как собственник сам себе хозяин, у него велик стимул к деятельности, он может ограничиваться затратами собственного труда или использовать наёмный. Преимущество - легкость учреждения и ликвидации; недостатки - ограниченность финансовых ресурсов для роста: беспредельная ответственность предпринимателя перед кредиторами (это означает, что он рискует не только активами фирмы, но и личным имуществом).

Средний бизнес представлен коллективом совладельцев средств производства (кооперативы, товарищества) и имеет важное преимущество перед единоличным (более мощную финансовую базу), так как позволяет объединить денежные средства группы лиц.

Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение граждан для совместной деятельности. Обязательное условие - личное трудовое участие членов кооператива в его работе и объединение их имущественных паевых взносов. Получаемая прибыль распределяется в соответствии с трудовым участием, а не пропорционально имущественным паям.

Кооператив управляется общим собранием членов коллектива, причём каждый из них имеет один голос и несет ограниченную субсидиарную ответственность по долгам кооператива, дополнительную ответственность (хотя и не всем своим личным имуществом, а в заранее определённом размере, оговоренным в уставе и обычно кратном паевому взносу); каждый участник вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. Фирменное наименование предприятия должно содержать название и слова «производственный кооператив». Имущество формируется на долевой основе за счет взносов его членов. Учредительным документом является устав, утверждённый общим собранием, число членов кооператива должно быть не менее 5 человек, верхний предел численности законодательством не ограничен. Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов.

Наиболее распространённая форма коллективного предпринимательства – хозяйственные товарищества. Участие партнеров скрепляется письменным соглашением или договором. Товарищества имеют уставный капитал, создаваемый из вкладов учредителей, причём всё имущество, созданное и приобретшее в процессе деятельности, принадлежит товариществу.

Товарищество это объединение лиц в форме партнёрства: несколько отдельных лиц договариваются о совместном владении и управлении предприятием, для чего обобщают свои финансовые ресурсы и способности, распределяют риски, прибыли и убытки. Лица, которые создают товарищество, именуются его учредителями; каждый из них вносит определенный вклад и становится его участником. Первоначальный вклад называется уставным (или складочным) капиталом. Порядок создания товарищества не обременён бюрократическими процедурами. Товарищество отличается более высокой степенью специализации, большими возможностями для привлечения финансовых ресурсов. Недостаток - возможная несовместимость интересов партнеров, так как каждый из них несет ответственность и за последствия действий любого другого. Существуют два вида товариществ: «полное» и «на вере».

Все участники «полного» товарищества («полные» товарищи) согласно подписанному ими учредительному договору занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут неограниченную солидарную ответственность по обязательствам предприятия, отвечая по его долгам не только имуществом, которое они внесли и объединили для предпринимательства, но и всем своим личным движимым и недвижимым имуществом (и даже имуществом членов семьи). Управление деятельностью осуществляется всеми участниками. В договоре могут быть предусмотрены случаи принятия решения большинством голосов. Прибыль и убытки распределяются пропорционально долям в паевом капитале (при отсутствии других вариантов). Не допускается устранение кого-либо из членов товарищества от участия в распределении прибылей и убытков; его функционирование основано на личностно-доверительных отношениях всех участников, утрата которых влечет прекращение деятельности. Товарищества обычно являются формой семейного предпринимательства, поэтому для создания и функционирования «полного» товарищества устав не нужен. Единственным учредительным документом является учредительный договор. «Полное товарищество» не может быть «компанией одного лица».

Товарищество «на вере» (смешанное) - разновидность «полного». Его участники делятся на «полных» товарищей и вкладчиков (коммандитов), которые лишь вкладывают средства в имущество товарищества, но не отвечают своим личным имуществом по обязательствам предприятия. Таким образом, у этого вида товарищества есть возможность привлекать капитал сторонних лиц, что является его преимуществом. Создание товарищества «на вере» может быть без учреждения нового юридического лица (в этом случае вклады участников отражаются на балансе одного из действительных его членов) и с учреждением нового юридического лица, с обособленным имуществом (в таком случае средства отражаются на балансе товарищества). Для его образования достаточно двух учредителей: один из них может быть директором, другой, бухгалтером с правом подписи. Для регистрации нужны протокол учредительного собрания и учредительный договор, на основе которых составляется устав.

Закон регламентирует положение коммандита: он не участвует в управлении делами и не может выступать от имени товарищества, но вправе знакомиться с финансовой деятельностью, получать причитающуюся на его долю часть прибыли, передавать её полностью или частично другому лицу без согласия остальных, свободно выходить из товарищества.

|	Крупный бизнес может быть представлен хозяйственными обществами. Существуют три вида обществ: с ограниченной ответственностью; с дополнительной ответственностью: акционерное.

Общество - это объединение капиталов в форме корпорации. Эта правовая форма бизнеса отделена от конкретных лиц, владеющих ею; владельцы называются держателями акций. Общества могут быть созданы одним лицом. Способ финансирования общества - продажа акций и облигаций - позволяет привлекать сбережения многочисленных лиц. Ответственность владельцев ограниченна: они рискуют только суммой, вложенной в покупку акций; кредиторы могут предъявлять иск только обществу как юридическому лицу. К числу «слабых сторон» общества относятся двойное налогообложение (облагаются и прибыль юридического лица, и дивиденды, выплаченные из неё владельцу); ограничение прав на коммерческую тайну; бездеятельность держателя акций.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) образуется одним или несколькими юридическими лицами или гражданами. Если ООО учреждается одним лицом, то его учредительным документом является только утвержденный устав, а если несколькими лицами, то кроме устава дополнительно составляется учредительный договор, подписанный его учредителями. Уставом могут быть предусмотрены советы директоров общества. Эта форма считается наиболее выгодной, т.к. учредители несут ограниченную ответственность по долгам общества (только в пределах уставного фонда) ООО имеет статус юридического лица. Уставный капитал ООО не может быть меньше величины, установленной законом, составляется из вкладов участников и определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий – защиту интересов его кредиторов. Высшим органом ООО является общее собрание, которое определяет основные направления деятельности общества, «пост дополнения в устав (учредительный договор), изменяет размер уставного капитала. Общество может быть ликвидировано (реорганизовано) только по единогласному решению его участников, максимальное число которых устанавливается законом.

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) является разновидностью ООО, а поэтому на него распространяются изложенные общие правила. Однако существует важная особенность: при недостаточности имущества ОДО для удовлетворения претензий его кредиторов все члены общества могут быть привлечены к дополнительной имущественной ответственности. «Масштабы» этой ответственности ограниченны: она налагается не на всё личное имущество участников, а лишь на его часть, в одинаковой для всех кратности размерам внесённых вкладов (например, трехкратный). При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными. ОДО занимает промежуточное место между обществами и товариществами; оно может быть создано одним лицом.

В акционерном обществе (АО) уставный капитал разделен на определённое количество акций. Члены общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Учредительный документ - устав, в котором оговариваются тип общества, его наименование и местонахождение; размер уставного капитала; структура органов управления и порядок принятия ими решений; количество, номинал и категории и типы простых и привилегированных акций, права их владельцев. Уставный капитал АО представляет собой определенную сумму денежных средств, состоящую из взносов акционеров.

Вкладом участника общества могут быть не только денежные суммы, но и здания, сооружения, оборудование, машины, механизмы и др. материальные и интеллектуальные ценности (облигации, векселя и др. ценные бумаги, изобретения, патенты, права пользования землей, водой и пр.).

|	Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми.

Участники открытого акционерного общества (ОАО) могут продавать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество может проводить открытую подписку на выпускаемые акции и свободно реализовывать их на условиях, устанавливаемых законом. Число его членов не ограничивается. ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчёт прибылей и убытков.

Акции закрытого акционерного общества (ЗАО) распределяются только среди его учредителей или внутри иного, заранее определенного круга лиц Предельное число членов общества ограничено законодательством. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, и определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий защиту интересов его кредиторов. Количество, вид, номинал акций определяются уставом АО.

Акция - ценная бумага, удостоверяющая право на получение части при-Поли в виде дивидендов и доли имущества АО в случае его ликвидации, пропорциональную его вкладу в уставный капитал. Она неделима и является предметом купли-продажи. Акции подразделяются на предъявительские с небольшой номинальной стоимостью; привилегированные с фиксированным доходом независимо от величины прибыли; именные, выпускаемое в крупных купюрах и не имеющие права продажи (без согласия правления АО).

Уставный капитал совокупная стоимость средств, зафиксированная уставом (договором) при создании предприятия, поступающая в его полное распоряжение и необходимая для стабильного обеспечения производственной деятельности. Размер уставного капитала для ОАО – не менее 1000, а для ЗАО – не менее 100 минимальных размеров оплаты труда (на дату регистрации).

# ЛЕКЦИЯ 3

# Для эффективного функционирования экономики любой страны необходимо оптимальное сочетание крупного, среднего и мелкого бизнеса. До перехода на рыночные отношения в нашей стране приоритет отдавался крупным и средним предприятиям. В настоящее время развитие малых предприятий - одно из основных направлений антимонопольной политики государства. К числу малых относятся предприятия с незначительным количеством работников (в строительстве - до 100 человек) и небольшим коммерческим оборотом

Преимущества малых предприятий (МП) состоят в следующем: прибыльность даже на ограниченном рынке, гибкость и быстрота реагирования на изменение рыночной ситуации: на МП легче опробовать новшества, переключиться на выпуск другого товара; кроме того, эти предприятия не требуют значительных первоначальных затрат, громоздкого управленческого и обслуживающего аппарата и создают новые рабочие места.

Система поддержки малого бизнеса в стране сводится к следующему. Законом установлено, что не менее 15 % госзаказов, предоставляемых на основе конкурса, должно размещаться на малых предприятиях. Государство гарантирует предприятию оплату; условия выполнения заказа оформляются специальным соглашением, в котором фиксируются цена, объём, сроки выполнения, источники получения сырья, материалов.

В условиях рынка госзаказ освобождает производителя от проблемы реализации продукции на рынках, насыщенных аналогичным товаром, и обеспечивает длительное использование производственных мощностей. Создан Фонд поддержки малого бизнеса, средства которого идут на выдачу льготных кредитов малым предприятиям

Действует система безвозвратного субсидирования, которое осуществляют два ведомства: Администрация по делам малого бизнеса и Национальный научный фонд.

По налоговому законодательству МП могут применять упрощенную систему налогообложения, которая предусматривает один налог вместо совокупности федеральных, региональных и местных. При определении налогооблагаемой прибыли исключается часть прибыли, направленная на строительство, реконструкцию и обновление ОПФ, освоение новой техники. В первые два года работы МП строительного профиля не платят налог на прибыль предприятия.

Зарубежная практика свидетельствует о том, что в странах с рыночной экономикой в ключевых отраслях (энергетика, связь, металлургия, строительство) устанавливается оптимальное сочетание крупных, средних, малых хозяйствующих субъектов. Экономически выгодно создавать только крупные предприятия, которые концентрируют значительные объемы материальных, финансовых и кадровых ресурсов. При такой концентрации производства создается благоприятная почва для образования предпринимательских групп, внутри которых устанавливаются имущественные и контрактные отношения между крупными, средними и мелкими структурами управления.

В этом объединении на добровольной основе (путём делегирования полномочий) образуется многоуровневая структура с вертикалью управления. В результате обеспечивается жёсткий финансовый контроль, создаются льготные условия работы, что способствует сокращению издержек производства и эффективному использованию ресурсов.

Многоуровневые корпоративные структуры в России представлены холдинговыми компаниями и финансово-промышленными группами (ФПГ).

Холдинг - коммерческая операция, суть которой состоит в приобретении контрольных пакетов акций различных компаний с целью установления контроля над их деятельностью и получения дохода в виде дивидендов; она требует крупных инвестиций и осуществляется на основе объединения капиталов.

Холдинговая компания - фирма, владеющая контрольными пакетами акций других юридически самостоятельных компаний. По структуре она близка

к тресту, но объединение предприятий в ней ограничивается финансами.

Если более 50 % капитала компании составляют ценные бумаги других эмитентов, то она будет называться финансовой холдинговой компанией.

Как правило, холдинговая компания – это АО открытого типа, во главе которой стоит так называемая держательская (владеющая) компания, имеющая контрольный пакет акций, действующая через нижестоящие предприятия и осуществляющая контроль над их деятельностью и распределением доходов в виде дивидендов. Такие компании концентрируют инвестиционные ресурсы на нужных направлениях за счёт своих капиталов и заимствований. Строительные организации в составе этих компаний имеют большие возможности для получения заказов. При этом у предприятий-участников компании сохраняется юридическая и оперативно-хозяйственная самостоятельность.

Финансово-промышленная группа (ФПГ) – форма интеграции банковского и промышленного капитала. В её состав включаются малые, средние, крупные предприятия разнообразного профиля. В настоящее время постоянно растет зависимость промышленных структур от внешних источников финансирования и рынка ссудных капиталов, так как концентрация значительных инвестиционных ресурсов невозможна без кредитных заимствований. В итоге объединения в ФПГ различных структур - производственных, финансовых, торговых, строительных, снабженческих – в выигрыше оказывается каждая из них.

ФПГ создаются их участниками в добровольном порядке или в результате приобретения одним из них пакетов акций других. Из числа участников обязательно выделяется центральная компания. По её обязательствам все остальные несут солидарную ответственность.

Государство заинтересовано в создании финансово-промышленных групп. Поэтому для них установлен ряд льгот, зачёт задолженностей участников группы, выдача льготных кредитов, предоставление государственных гарантий, передача в доверительное управление государственного пакета акций, разрешение представлять консолидированный баланс и самостоятельно определять сроки амортизации оборудования.

Распространёнными организационно-экономическими формами предпринимательства являются объединения предприятий различных форм собственности; ассоциации, консорциумы, концерны, региональные союзы и др. Их относят к хозяйствующим субъектам с гибкой структурой управления предпринимательской деятельностью. Рассмотрим некоторые их них.

Ассоциация – добровольное объединение предприятий для совместной деятельности на основе хозрасчета, самофинансирования и самоуправления. Она не является вышестоящим органом по отношению к входящим в нее самостоятельным организациям, а выполняет лишь те функции и обладает лишь теми полномочиями, которыми се наделяют участники. Ассоциация обладает правом собственности только на переданное ей имущество, но не имеет права собственности на имущество входящих фирм.

Концерн – крупное объединение юридических лиц промышленного, финансового и торгового направления с целью установления единого руководства с ограничением хозяйственной самостоятельности фирм, вошедших в него.

Консорциум – это временное добровольное объединение предприятий для решения конкретных задач реализации крупных целевых программ и глобальных проектов, в том числе научно-технических, строительных, природоохранных и др. Участники консорциума сохраняют свою хозяйственную самостоятельность. После выполнения проекта объединение распадается.

Фонды – это некоммерческие организации, не имеющие членства; создаются на основе добровольных и имущественных взносов от юридических лиц или отдельных граждан для специального целевого использования. Источники образования фондов - налоги, субсидии, займы, добровольные взносы. Существуют такие фонды: защиты окружающей среды, занятости населения и др.

Учреждения – это некоммерческие организации, созданные собственником (государством или муниципалитетом) для осуществления управленческих, социально-культурных или др. функций: министерства, департаменты, государственные университеты, больницы, школы и т.п.

Одним из новых элементов инфраструктуры рынка является инжиниринг – комплекс услуг по технико-экономическому обоснованию создания новых предприятий, проектированию и эксплуатации производственных и непроизводственных объектов, организации производства и реализации новых видов продукции, совершенствованию управления предприятиями.

Эти функции выполняют самостоятельные фирмы или созданные для этих целей службы крупных строительных предприятий. Большое разнообразие инжиниринговых услуг привело к вариантности фирм, специализирующихся на оказании отдельных из них. В строительстве создаются следующие виды фирм.

Инжиниринго-проектные выполняют услуги предпроектного (предварительное исследование, технико-экономические обоснования), проектного (составление проектов, схем, рабочих чертежей), послепроектного (подготовка контрактных материалов, подрядных торгов, инспекция СМР) характера.

Информационно-инжиниринговые внедряют вычислительную технику, автоматические системы управления (АСУ), готовят пакеты программ и баз данных, организуют хозяйственный и бухгалтерский учет

Маркетинго-инжиниринговые исследуют рынки, разрабатывают рекомендации по стратегии маркетинга и организации сбытовой деятельности.

Существуют ещё и консалтинговые фирмы, предоставляющие услуги в форме консультаций по вопросам экономической деятельности. Как правило, такие фирмы имеют узкую специализацию.

Появились также контроллинговые фирмы, выполняющие услуги, направленные на обеспечение перспективных направлений работы предприятий Они анализируют, прогнозируют, корректируют деятельность любого хозяйствующего субъекта и позволяют ему в недалёком будущем добиться успеха.

В современных условиях роль перечисленных фирм, действующих на коммерческой основе, растет. Результат их деятельности - существенное повышение производительности труда, качества продукции и строительных работ, получение прибыли.

ЛЕКЦИЯ 4

Для создания предприятия необходимо пройти ряд обязательных этапов, основными из которых являются следующие: определение состава учредителей, разработка учредительных документов, подписание учредителями договора о создании и деятельности предприятия, утверждение его устава; назначение директора и председателя ревизионной комиссии; выбор юридического адреса, на который оно будет регистрироваться, открытие временного счета в банке (в течение месяца на него должно поступить не менее половины уставного капитала), регистрация в местном органе власти с предъявлением заявления учредителя о регистрации, устава, договора и свидетельства об уплате госпошлины, передача сведений о предприятии в МФ РФ для получения кода; открытие постоянного расчетного счета в банке, регистрация в районной налоговой инспекции; изготовление круглой печати и углового штампа и постановка на учет в статистическом учреждении.

Затем фирма получает статус юридического лица, которое является субъектом гражданских (в том числе – хозяйственных) прав и обязанностей, имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, печать и расчетный счет, устав (или положение) и в случае банкротства отвечает принадлежащим ему имуществом.

Для регистрации единоличного предприятия требуется только устав, в котором особо оговариваются вопросы собственности и распределения доходов во избежание конфликтов с работниками фирмы. В семейном предприятии за каждым членом семьи должен быть закреплен свой пай.

Физическому лицу, зарегистрированному в качестве предпринимателя с образованием юридического лица, в своей деятельности можно использовать наемный труд.

В целях защиты прав и интересов отрасли введено государственное лицензирование деятельности на всей территории РФ. Организация представляет в лицензионный центр заявление, утвержденный устав; данные о квалификационном составе специалистов, технической базе или возможности привлечения основных машин, механизмов, оборудования; сведения о наличии внутрипроизводственной системы контроля качества продукции. Предприятия могут получить лицензию на один или несколько видов деятельности сроком до 5 лет. Перерегистрация производится по истечении указанного срока.

Банкротство (несостоятельность) организации означает неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате работ, услуг, продукции поставщиков, осуществлению обязательных платежей в бюджет.

Признаком банкротства предприятия является его неспособность в течение трех месяцев со дня наступления сроков платежей погашать свои задолженности.

Фактически предприятие считается банкротом только после признания его несостоятельности арбитражным судом или после официального заявления самого предпринимателя о банкротстве и добровольной ликвидации предприятия.

В соответствии с законодательством РФ к предприятию-должнику могут быть применены следующие меры: 1) санация – реорганизация с целью оздоровления и улучшения его финансового состояния; 2) принудительная ликвидация; 3) мировое соглашение между должником и кредиторами.

Санация предусматривает внешнее управление имуществом предприятия-должника, В качестве внешнего управляющего, которого назначает арбитражный суд, кредиторы могут предложить свои кандидатуры. При наличии нескольких кандидатур управляющий назначается на конкурсной основе и наделяется всеми правами руководителя.

Если восстановить платежеспособность предприятия-должника невозможно, управляющий обращается в арбитражный суд с просьбой принять решение о признании должника банкротом; если же финансовое положение предприятия улучшается, арбитражный суд может вынести решение либо о завершении внешнего управления, либо о продлении его срока.

Решение о принудительной ликвидации принимается арбитражным судом в том случае, когда очевидна невозможность восстановления или оздоровления деятельности предприятия. О признании должника банкротом арбитражный суд уведомляет трудовой коллектив и все заинтересованные организации.

Для решения организационных и финансовых вопросов арбитражный суд назначает конкурсного управляющего, который наделяется правами распоряжаться имуществом должника, анализировать его финансовое состояние, принимать или отклонять требования кредиторов, оспаривать сделки, заключенные должником в течение последних шести месяцев, формировать состав ликвидационной комиссии, созывать собрание кредиторов.

Очередность погашения долгов – следующая: возмещение расходов, связанных с конкурсным производством; расчеты с гражданами, перед которыми должник несет ответственность за вред, причиненный их жизни и здоровью; оплата труда работников; расчеты по обязательствам в бюджет и внебюджетные фонды, расчеты с конкурсными кредиторами, членами трудового коллектива, являющимися вкладчиками в имущество предприятия; оплата всех остальных долгов.

Предприятие-банкрот считается ликвидированным с момента исключения его из соответствующего государственного реестра.

Мировое соглашение – достижение договоренности между должниками кредиторами об отсрочке, рассрочке причитающихся долгов или о скидках с них. Оно может быть заключено на любом этапе производства по делу о банкротстве в письменной форме и подлежит утверждению судом.

В отдельных случаях между предприятием-должником и кредиторами может быть достигнута внесудебная договоренность о добровольной ликвидации предприятия.

Рыночная экономика не в состоянии автоматически регулировать экономические и социальные процессы в интересах всего общества и каждого человека. В частности, она не обеспечивает социально справедливого распределения доходов, не гарантирует права на труд, не нацеливает предприятия на охрану окружающей среды и не поддерживает незащищенные слои населения. Предприниматели лишены стимула вкладывать капитал в отрасли и проекты, не приносящие высокой прибыли, но необходимые обществу. Возникают вопросы: «Какова роль государства в рыночной экономике? Как оно влияет на предпринимательскую деятельность»? Условия и предпосылки вмешательства государства в экономику страны перечислены ниже.

Негативные условия – совокупность явлений и тенденций в различных сферах экономики, отрицательно влияющих на предпринимательскую деятельность: социальная напряженность в обществе, ухудшение состояния окружающей среды; нежелательные явления в экономике (спад производства, инфляция, высокий уровень безработицы, структурная несбалансированность. Дефицит бюджета, неконкурентноспособность отечественной продукции, инвестиционный спад). Роль государства заключается в раскрытии причин возникновения этих явлений и принятия мер по их устранению.

Прерогатива государства – обеспечение правопорядка в стране и её национальной безопасности, т.е. создание основы для процветания экономики и бизнеса. Своими действиями оно может затормозить или ускорить развитие предпринимательской деятельности. Все зависит от государственной политики. Есть такие экономические задачи, которые наилучшим образом могут быть решены именно государством: защита основ рыночной экономики (частной собственности, свободного ценообразования, конкуренции), обеспечение населения товарами и услугами общественного пользования; помощь нуждающимся, стабилизация экономики; определение минимального уровня зарплаты; лицензирование отдельных видов предпринимательства и др.

Направления государственного воздействия на экономику страны и предпринимательскую деятельность многообразны, причем должен соблюдаться такой принцип: не разрушать рыночные основы и не допускать кризисных явлений. Государство при этом использует экономические (косвенные) и административные (прямые) рычаги.

Экономические рычаги – это налогообложение, перераспределение доходов и ресурсов, ценообразование, кредитно-финансовые механизмы, государственная предпринимательская деятельность; административные – законы, акты, распоряжения, инструкции. Административные меры прямого воздействия должны использоваться тогда, когда экономические методы неприемлемы или их применение неэффективно для решения какой-либо проблемы.

Основными направлениями государственной политики в рассматриваемой области являются следующие:

Создание правовой основы. Государство принимает и разрабатывает законы, определяющие право собственности, регулирующие предпринимательскую деятельность, обеспечивающие качество продукции, работ, услуг.

Защита конкуренции. Конкуренция – один из главных регуляторов рыночной экономики: она заставляет улучшать качество продукции, снижать издержки на её производство.

Разработка, принятие и организация выполнения хозяйственного законодательства для правовой основы предпринимательства, налогообложения, банковской системы.

Обеспечение социальной защиты и социальных гарантий. Должна проводиться социальная политика, суть которой в обеспечении гарантий всем работающим (минимума зарплаты, пособий по безработице, пенсий по старости); помощи малоимущим; индексации фиксированных доходов в связи с инфляцией; бесплатного и медицинского обслуживания.

Стабилизация экономики – её устойчивое развитие путем проведения соответствующей фискальной, финансово-кредитной, научно-технической, инвестиционной, амортизационной, ценовой политики, а также государственного предпринимательства и планирования.

# ЛЕКЦИЯ 5

Фискальная политика – регулирование денежным бюджетом и налогообложением. Механизм её воздействия заключается в следующем.

В период спада производства для роста совокупного спроса увеличиваются расходы на выполнение общественных работ и других государственных программ (в том числе строительство дорог, мостов, путепроводов), что стимулирует развитие отраслей. В этих условиях целесообразно уменьшить налоги: у населения повысится спрос на товары, у предприятий появится больше возможностей для инвестирования, что приведет к стабилизации экономики

В период подъема производства налоги повышают, что сокращает доходы населения и бизнеса, а следовательно, и расходы. В результате снижается величина совокупного спроса, уже не так опасна инфляция. Таким образом фискальная политика сглаживает экономические колебания.

Финансово-кредитная политика заключается прежде всего в управлении банковским процентом, денежной массой и кредитами, которые (в свою очередь) воздействуют на потребительский и инвестиционный спрос.

Научно-техническая политика. Для её осуществления государство использует достаточное и разумное финансирование сферы образования и науки, совершенствование системы оплаты труда научных работников. Создает условия, при которых все субъекты рыночной экономики заинтересованы во внедрении новых технологий и прогрессивных технических решений.

Инвестиционная политика. С её помощью государство воздействует на темпы роста объема производства предприятий, изменение его структуры и решение социальных проблем. В переходный период одной из задач является освобождение государства от функций основного инвестора (создание обстановки, заинтересовывающей частный сектор в инвестиционной деятельности). Для этого предприятиям. Вкладывающим средства в реконструкцию и перевооружение производства. Предоставляются различные льготы; стимулируется привлечение иностранных инвесторов. Следует принять во внимание, что при инфляции ставки за банковские кредиты высоки; следовательно, объемы инвестиций, особенно в средне- и долгосрочные проекты, сокращаются.

Амортизационная политика – составная часть научно-технической. Государство, устанавливая нормы амортизации, порядок их начисления и использования, тем самым регулирует темпы и характер воспроизводства (в первую очередь – темп обновления основных фондов).

При этом придерживаются следующих принципов: переоценка основных фондов, особенно в условиях инфляции, должна осуществляться своевременно; нормы амортизации должны быть достаточными для простого и расширенного воспроизводства основных фондов (причём они дифференцируются в зависимости от функционального назначения фондов и срока их морального и физического износа), предприятия должны иметь возможность применять ускоренную амортизацию.

Ценовая политика обеспечивает стабильность экономики, помогает в борьбе с инфляцией и нацелена на оживление инвестиционной деятельности.

В условиях рынка цены на большую часть товаров, работ, услуг – свободные, т.е. складываются под влиянием спроса и предложения. Но есть часть товаров и услуг первой необходимости, цены и тарифы на которые регулируются государством, воздействующим на спрос и предложение, перераспределение дохода и ресурсов, антимонопольные, антиинфляционные и другие процессы. Регулируются цены и на продукцию предприятий-монополистов. Административный контроль цен способствует устранению негативных явлений рыночной экономики, особенно в тех случаях, когда экономические методы не могут дать желаемого эффекта.

Государственное предпринимательство – особый вид деятельности, когда государство выступает самостоятельным субъектом хозяйствования, влияет на структурную перестройку производства, сглаживает отраслевые и территориальные диспропорции, стимулирует научно-технический прогресс, повышает эффективность экономики. Это вмешательство государства в воспроизводственный процесс особенно необходимо в малорентабельных отраслях, не представляющих интерес для частного капитала и составляющих экономическую инфраструктуру страны (транспорт, связь, энергетика).

Предприятия, полностью или частично принадлежащие государству, составляют государственный сектор. Он, как правило, менее эффективен, чем частный, порой бывает убыточным. Это объясняется тем, что важнейшим назначением госсектора является не получение прибыли, а обеспечение функционирования экономики в целом.

Планирование. На смену существовавшему в стране директивному планированию пришло планирование индикативное. Суть его заключается в том, что государство на основе детального анализа экономики за предшествующий период, исходя из экономической политики и имеющихся ресурсов, устанавливает для определенного периода основные макроэкономические показатели: темпы роста валового национального продукта и национального дохода; уровень инфляции и безработицы; минимальный размер зарплаты; дефицит бюджета; ставку банковского процента. При этом предусматриваются способы их достижения, заранее предопределяется фискальная, научно-техническая, финансово-кредитная, амортизационная, социальная, инвестиционная, ценовая политика. Планирование должно быть непрерывным. Для этого должны составляться кратко-, средне- и долгосрочные, а также перспективные планы.

С планированием тесно связано регулирование, осуществляемое только в том случае, если параметры экономических показателей отстают от намеченных. На уровне государства планирование принимает форму разработки и реализации конкретных программ.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у государства имеются различные рычаги для вмешательства в предпринимательскую деятельность с целью стабилизации и подъёма экономики; только надо уметь ими правильно пользоваться.

Механизм ценообразования в строительстве имеет специфические особенности: 1) цены на каждый объект индивидуальны, что вызвано привязкой даже типового проекта к местным условиям; 2) необходима корректировка цены строительной продукции в связи с территориальными различиями в оплате труда и ранее не учтенными техническими решениями, связанными с длительным производственным циклом и высокой материалоёмкостью строительства; 3) включение в цену прочих затрат на перевозку рабочих, дополнительный отпуск, временные здания и сооружения; 4) требуется подготовка эксплуатационных кадров; 5) в строительном процессе одновременно участвуют проектировщики, застройщик, подрядчик и субподрядчики.

Система ценообразования в строительстве не имеет аналогов ни в одной другой отрасли материального производства. Механизм формирования цен базируется на нормативных методах определения сметной стоимости и в настоящее время носит рекомендательный характер: нельзя отождествлять цену стройки со сметной стоимостью.

При расчете последней используется традиционная схема составления сметной документации (локальных смет и сметных расчётов, объектных смет и сметных расчётов, сметных расчётов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчётов стоимости строительства, сводки затрат), основанная на сметных нормах и расценках, правилах их разработки и применения.

При определении договорных цен сметная стоимость проекта служит исходным моментом, учитывающим конкретные технологические, конструктивные и объемно-планировочные решения, экономико-географические и природно-климатические условия районов и зон, особенности привязки стройки к местным условиям.

Сложность экономики капитального строительства заключается в многообразии организационных и хозяйственных форм производства, большом количестве участников, перед которыми стоят различные функциональные задачи, а также в существенной зависимости хода работ от природных условий.

Выше упоминалось, что в процессе строительного производства, как правило, участвуют инвестор, застройщик, заказчик, проектировщик, подрядчик, специализированные субподрядные организации. Рассмотрим их роль.

Инвестор (лицо, организация или государство) финансирует строительство объекта из собственных или заёмных средств. Он имеет юридические права на полное распоряжение результатами инвестиций, определяет сферу их приложения; диктует условия контракта на возведение объекта; принимает решение об организационной форме строительства; выбирает проектировщиков, подрядчика, поставщиков путём объявления торгов или рассмотрения частных предложений, осуществляет финансово-кредитные отношения с другими участниками инвестиционного процесса. Инвестор может выступать и в роли заказчика, кредитора, покупателя строительной продукции, а также выполнять функции застройщика.

Заказчик – юридическое или физическое лицо, принявшее на себя функции организатора и управляющего строительством объекта, начиная с разработки технико-экономического обоснования и заканчивая сдачей объекта. В его обязанности входят отвод площадки, обеспечение стройки проектно-сметной документацией, финансирование работ, контроль сроков, объемов и качества их производства, подготовка объекта к вводу в эксплуатацию.

Застройщик – юридическое или физическое лицо, владеющее предназначенным для застройки земельным участком. Заказчик в отличие от застройщика использует участок под застройку на правах аренды.

Генеральный проектировщик – проектная, проектно-изыскательская или научно-исследовательская организация, разрабатывающая проект объекта строительства по договору подряда с заказчиком. Он обязан согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, несет полную ответственность за качество проекта, соблюдение технико-экономических показателей объекта, точность выполнения подрядной организацией проектных решений, контроль над соблюдением которых осуществляет авторский надзор.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – строительная организация, возводящая объект по договору подряда или контракту. Обычно генподрядчиком является предприятие, выполняющее общестроительные работы. Оно может по согласованию с заказчиком на условиях субподряда привлечь к выполнению отдельных видов работ или к строительству отдельных объектов (сооружений) субподрядные специализированные строительные и монтажные организации. Генподрядчик отвечает перед заказчиком за строительство объекта в полном соответствии с проектом, условиями договора, требованиями строительных норм и правил, оговоренной стоимостью, качественно и в установленные сроки. Он обязан устранить за свой счет дефекты, допущенные по его вине, после чего предъявить рабочей комиссии готовый объект.

Для возведения объекта могут быть использованы различные организационные способы строительства.

При хозяйственном способе строительства ведётся собственными силами заказчика. Для этого создается временное дорожное подразделение, которое выполняет комплекс работ по воздействию объекта. Данный способ применяют при ремонте, реконструкции, расширения действующих небольших сооружений и объектов, когда привлечение подрядной организации нецелесообразно. Он требует меньше финансовых затрат; кроме того, не тратится время на согласование документов, обеспечивается единство руководства строительством и эксплуатацией объекта. Не последнее значение имеет и общая заинтересованность исполнителя и заказчика в быстром и качественном выполнении СМР.

Недостатки данного способа – слабая оснащенность специализированной техникой, низкий уровень квалификации рабочих, неритмичность строительных процессов, низкий уровень производительности труда.

При подрядном способе строительство объекта ведёт постоянно действующая специализированная дорожно-строительная организация по договору подряда с заказчиком, который, как правило, осуществляет эксплуатацию построенного сооружения.

При больших объемах строительно-монтажных работ организуются дирекции, которым поручается технический надзор за строительством. Достоинство этого способа – наличие собственной материально-технической базы, дорожных машин и транспортных средств, постоянных квалифицированных кадров. Этот способ предполагает заключение договора генерального подряда между заказчиком и подрядчиком на весь период строительства, а также договора субподряда между генподрядчиком и субподрядчиком.

Если функции заказчика передаются генподрядчику, то такая форма называется строительством «под ключ». Её достоинство в том, что упрощается система связи. Это в свою очередь содействует оперативности принятия и реализации решений, а в конечном итоге – удешевлению и ускорению строительства объекта.

В международной практике выбор проектировщиков, подрядчиков, поставщиков оборудования, материалов, конструкций обычно осуществляется на конкурсной основе, в ходе проведения подрядных торгов. Аналогичная практика привлечения подрядчиков распространяется и в России.

Торги – отбор подрядчиков, поставщиков продукции с помощью формализованной процедуры аукционного типа, обеспечивающей наивысшую эффективность использования финансовых ресурсов.

К началу торгов заказчик разрабатывает комплект документов, в которых приводятся детальное описание объекта, технические требования, необходимый объем графических материалов, чертежей, коммерческие условия, проект контракта, позволяющий потенциальному подрядчику правильно оценить стоимость объекта и, выиграв тендер, составить необходимую рабочую документацию, а затем приступить к строительству.

Пройдя процедуру торгов, предприятие-претендент, имеющее самые высокие показатели коммерческие (коммерческие, финансовые, технические, кадровые), выигрывает подряд (тендер) и заключает контракт с заказчиком. В нём оговариваются сроки выполнения работ, стоимость, условия платежей, формы урегулирования споров, законодательные положения, различного рода санкции, виды страхования, особые условия.

Тендер – конкурсная форма размещения заказа на поставку товарно-материальных ценностей подрядных работ в целях обеспечения экономически выгодных условий их реализации.

# ЛЕКЦИЯ 6

Опыт показывает, что наилучших результатов при наименьших затратах добиваются укрупненные дорожные организации с чётко выраженной специализацией. Укрупнение и специализация (наряду с кооперированием и комбинированием) являются формами концентрации производства, при которых улучшается структура самого предприятия и материально-технической базы, снижаются издержки производства, повышается качество работ, растут уровень квалификации работников, производительность труда и прибыль, эффективнее используется оборудование, быстрее внедряются прогрессивные технологии. Но у высококонцентрированных предприятий имеются и недостатки: увеличиваются транспортные расходы на материалы, сроки строительства, нагрузки на природную среду; требуются большие суммы инвестиций; усложняется процесс управления; возникает возможность монополизации.

Концентрация производства – это процесс, направленный на увеличение на предприятии выпуска продукции, выполнения работ или оказания услуг.

Форма развития концентрации на предприятии: 1) увеличение выпуска однородной продукции (специализированные предприятия); 2) увеличение выпуска разнородной продукции (универсальные предприятия); 3) развитие концентрации на основе комбинирования производства (предприятия-комбинаты); 4) развитие концентрации на основе диверсификации производства.

Диверсификация производства – одна из самых сложных форм развития концентрации. Она означает одновременно развитие не связанных друг с другом видов производства, расширение номенклатуры и ассортимента продукции в рамках одной компании (концерна, предприятия, фирмы). Она выражает процесс расширения активности предприятия, которое использует собственные накопления не только для поддержания основного бизнеса, но а направления их на освоение новых видов продукции, создание новых производств и оказание всевозможных услуг разного назначения и характера.

Диверсификация способствует лучшей выживаемости предприятия в условиях рынка; более полному использованию ресурсов фирмы; проведению антимонопольной компании; насыщению рынка необходимыми товарами и услугами. Диверсифицированным считается предприятие, более 30% общего объема продаж которого приходится на товары и услуги, не связанные с его основной деятельностью.

Специализация – выпуск однородной продукции, выполнение отдельных технологических операций или разделение труда, что приводит к сосредоточению однотипного производства. В дорожном строительстве она получила широкое развитие: в годовом объеме работ специализированной дорожно-строительной организации не менее 75% составляют работы, соответствующие этому профилю. В практике строительства существуют разные формы специализации производства.

Предметная означает сосредоточение производства определенных видов продукции конечного потребления (завод железобетонных изделий).

Подетальная предусматривает сосредоточение производства определённых деталей и агрегатов, заготовок и полуфабрикатов (например, выпуск звеньев и оголовков труб), а также выполнение отдельных технологических процессов (возведение мостов, труб).

Технологическая, или стадийная, специализация – превращение отдельных фаз строительства в самостоятельные производства; она осуществляется по видам работ (например, устройство дорожного покрытия).

Кооперирование – это форма производственных связей между предприятиями, совместными усилиями изготавливающими продукцию (проектировщики, поставщики, строительные организации разной специализации) и не имеющими единого административного подчинения. Её эффективность зависит от объема работ, структуры организаций, а качественными показателями кооперирования являются бесперебойность и ритмичность процессов, полное использование мощностей и ресурсов, рост производительности труда.

Комбинирование – это форма производства строительной продукции совместными усилиями организаций, имеющих единое административное подчинение. Она возникает на определённой стадии специализации и предполагает соединение труда органически связанных между собой специализированных производств в единый хозяйственный комплекс. По степени сложности комбинирование можно подразделить на системы: двухэлементные (строительная организация – проектная организация; строительная организация – предприятия индустрии) и трехэлементные (строительная организация – проектная организация – предприятия индустрии).

Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование производства являются прогрессивными формами общественной организации производства: их использование и развитие на практике всегда приносят выгоду как для общества, так и для предприятия.

Возведение, ремонт и реконструкцию объектов начинают после проведения организационно-технической подготовки, способствующей планомерному развертыванию работ, выполнению их современными методами (с высокой производительностью труда, качественно и в сроки, установленные планом).

На первом этапе проводят организационные мероприятия, к числу которых относятся следующие: обеспечение проектно-сметной документацией; отвод территории; размещение заказов на строительные материалы; решение вопроса о порядке использования местных материалов (песок, щебень); оформление финансирования. Сроки выполнения данных мероприятий не регламентированы нормами продолжительности работ. Они определяются руководством тех организаций, которые принимают решение о строительстве объектов.

Внеплощадочная подготовка заключается в оборудовании территории района строительства; устройство подъездных путей к строительной площадке; прокладка и подключение линий связи, электропередачи, водопровода и канализации; закладка карьеров по добыче песка, гравия, камня.

Внутриплощадочная подготовка предусматривает формирование геодезической разбивочной основы; расчистку и планировку территории; создание складского хозяйства для размещения строительных материалов.

Все строительные работы ведутся на основе проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР). Состав и порядок их разработки определены государственными нормами \3\. ПОС составляют проектные организации на стадии технического проектирования, а ППР разрабатывается на основе ПОС подрядчиком или по его заказу упомянутой проектной организацией. Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проектах организации строительства и производства работ.

При разработке ПОС необходимо обеспечить выполнение работ подготовительного периода; применение прогрессивных форм и методов

организации, планирования и управления строительством; выполнение мероприятий по охране окружающей среды; снижение затрат на возведение временных зданий.

Исходными материалами для ПОС являются результаты инженерных изысканий; планировочные и конструктивные решения объекта; сведения об условиях поставки материалов; данные о наличии производственных баз.

Проект организации строительства включает: сводный календарный план строительства, ведомости расчетных объемов работ и требуемых ресурсов; генеральный план площадки с указанием расположения зданий, сооружений, складов, монтажных кранов, транспортных путей; графики потребности в основных строительных машинах, материалах и рабочих кадрах; пояснительную записку с краткой характеристикой условий строительства, основных технико-экономических показателей объекта, методов производства сложных строительных, монтажных и специальных работ, в том числе в зимних условиях.

При разработке ППР необходимо предусмотреть последовательность выполнения работ, количественный и качественный кадровый состав; перечень необходимых машин и механизмов, потребность в материалах и изделиях.

Исходными материалами ППР служат задание на разработку сооружения ПОС, рабочая документация, результаты технического обследования.

Проект производства работ является повседневным практическим руководством для строителей и представляет собой комплекс технических документов, который включает календарный план производства работ с графиками поступления строительных конструкций, материалов, изделий и полуфабрикатов и потребности в машинах, механизмах и рабочих кадрах; уточнённый генеральный план объекта; технологические карты или схемы производства работ, мероприятия по технике безопасности и охране труда; документацию по контролю качества строительно-монтажных и специализированных работ, а также пояснительную записку с необходимыми обоснованиями.

Инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, направляемых инвестором на создание, обновление основных фондов, расширение действующих производственных мощностей или других объектов предпринимательской деятельности (в целях получения прибыли).

Инвесторами могут быть государство, предприятия, юридические или физические лица, т.е. частные предприниматели. Последние при вложении капитала, большей частью чужого, прежде всего думают о минимизации риска. Инвестор является посредником в финансировании капиталовложений.

Государственные инвестиции финансируются за счет налогов, займов. Инвестор может использовать денежные средства, депозитные вклады, акции и другие ценные бумаги, имеющие официальный статус на фондовом рынке; движимое и недвижимое имущество; интеллектуальные ценности, закрепленные авторскими правами; земельные участки и другие природные ресурсы, находящиеся в собственности инвестора и представляющие ценность.

Инвестиции в строительстве – это долгосрочное вложение денежных средств в возведение объектов и сооружений для различных отраслей народного хозяйства с целью получения прибыли. Инвестиции делятся на чистые (прямые) и трансфертные (портфельные).

Чистые (реальные) инвестиции представляют собой денежные суммы, направленные на поддержание и расширение основных фондов (их ещё называют капитальными вложениями), которым принадлежит важная роль в любой отрасли хозяйства: они являются базой для обновления основных производственных фондов и обеспечивают создание необходимой сырьевой базы, ускорение научно-технического прогресса, улучшение качества СМР, а в масштабе страны позволяют решить проблемы безработицы, гражданского, промышленного и культурно-бытового строительства, охраны природной среды и т.п.

Прямые инвестиции представляют собой вложения в уставный капитал хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении последним.

Трансфертные инвестиции – затраты денег, ведущие лишь к смене собственника капитала (например, покупка акций).

Портфельные инвестиции представляют собой приобретение ценных бумаг одного типа (акций) или различных инвестиционных ценностей (акций, облигаций, сберегательных и депозитных сертификатов, залоговых свидетельств, векселей, страховых полисов). Главное, чтобы все они были высокодоходными (за счет процентов и дивидендов), безопасными и ликвидными.

Капитальные вложения дорожной организации – это затраты на выполнение СМР, приобретение, монтаж и наладку строительных машин и оборудования, проектно-изыскательские работы, подготовку и переподготовку кадров, содержание дирекции строящегося объекта, на отвод земельных участков и т.д.

На предприятии они классифицируются по направлению использования (производственные и непроизводственные), формам воспроизводства основных фондов (новое строительство, реконструкция, модернизация), источникам финансирования и структуре.

Под технологической  структурой капвложений понимают состав затрат на возведение сооружения и их долю в общей сметной стоимости. Именно эта структура оказывает существенное влияние на эффективность использования средств. Совершенствование структуры сводится к повышению доли машин и оборудования в сметной стоимости проекта до оптимального уровня, что способствует увеличению мощности предприятия и снижению затрат на единицу продукции (экономическая эффективность использования инвестиций достигается за счёт повышения уровня механизации).

Воспроизводственная структура показывает распределение капитальных вложений по формам воспроизводства основных фондов и их долю в общей сметной стоимости.

Источники финансирования капитальных вложений делятся на две группы: централизованные и децентрализованные. К первым относятся федеральный и региональные бюджеты, централизованные внебюджетные инвестиционные фонды и др. К числу вторых относятся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, амортизационные отчисления, кредиты банков, а также средства, полученные от вышестоящих организаций и иностранных инвесторов; средства, вырученные в итоге продажи акций. Основные источники финансирования второй группы – это прибыль и амортизационные отчисления.

В настоящее время доля централизованных источников резко сократилась: из общего объема капиталовложений две трети приходится на собственные средства организаций. Изменяется и структура источников финансирования: наблюдается увеличение доли амортизационных отчислений, что связано с неоднократной переоценкой основных фондов и ускоренной амортизацией. Кстати, в странах с развитой экономикой для амортизационных отчислений в финансировании капвложений составляет 70-85%.

ЛЕКЦИЯ 7

Государство стимулирует предприятия, которые за счет своей чистой прибыли создают или расширяют собственную производственную и непроизводственную базы. Это сводится к уменьшению налогооблагаемой базы прибыли на величину использованных на эти цели денежных средств (капвложений).

Целесообразность единовременных инвестиций оценивается показателем, называемым экономической эффективностью капитальных вложений. Она основывается на соизмерении величин получаемого эффекта (экономия, прибыль) и денежных средств, позволяющих достичь этого результата. Различают абсолютную и сравнительную эффективность.

Абсолютная (общая) экономическая эффективность оценивает результативность капвложений в экономику страны, региона, отрасль, строительство новых и реконструкцию действующих предприятий.

Для народного хозяйства (н.х.) она равна отношению прироста национального дохода ΔΗД к сумме К капитальных вложений, т.е. к стоимости новых производственных фондов:

Εн.х.а=ΔΗДК; Τ0=КΔΗД,

где Εн.х.а - коэффициент абсолютной экономической эффективности.

Для экономического района или отрасли производства показатель абсолютной экономической эффективности определяется как отношение прироста прибыли, полученной за определенный период, к стоимости вложений.

Для прибыльных предприятий (п.п.) эта величина есть частное от деления прироста прибыли ΔΠ на сумму единовременных затрат К, обеспечивших этот прирост:

Εп.п.а=ΔΠК; Τ0=КΔΠ.

Для убыточного предприятия (у.п.) –

Εу.п.а=С1−С2V2K; Τ0=KC1−C2V,

где C1 и C2 - себестоимость единицы продукции до и после вложения инвестиций, V2 - объем выпуска продукции после использования капитальных вложений; Τ0 - срок окупаемости денежных средств.

Сравнительная экономическая эффективность используется для выбора лучшего из нескольких вариантов решения экономической задачи. Если предлагаются два варианта, первый из которых требует меньше капитальных вложений K2K1, то при равноценности текущих затрат C2=C1 этот вариант является наиболее эффективным, Если у вариантов различны величины и вложений, K2K1, и затрат C2=C1, то определяется расчётный коэффициент эффективности 	Εр, который представляет собой отношение значений разности C2C1 и дополнительных капитальных вложений K2K1:

Εр=С1−С2К2−К1.

Полученное значение Εр необходимо сравнить с нормативным показателем экономической эффективности Εн Если Εр≥Εн, то предпочтение отдаётся более капиталоёмкому варианту (и наоборот).

Для сравнения можно использовать также срок окупаемости Τр, который является величиной, обратной коэффициенту эффективности:

Τр=1Εр=К2−К1С1−С2.

При условии Τр≤Τн второй вариант является более эффективным.

Из нескольких вариантов наиболее эффективный выбирается на основе минимума приведённых затрат

Зi=Ci+EiKi→min,

где для i -го варианта Зi- приведённые затраты;	 Ci-себестоимость выпускаемой продукции; Ki- капитальные вложения; Εн нормативный или плановый, коэффициент эффективности (рентабельности).

Для двух вариантов (из числа рассматриваемых), имеющих наименьшие значения З, вычисляют коэффициент Εр и сравнивают его с нормативным: если Εр≥Ε , то капвложения в экономическом плане обоснованы. Недостаток данной методики в том, что критерием для определения лучшего варианта являются приведённые затраты, а не прибыль, которая в наибольшей степени отвечает требованиям рынка. Кроме того, эта методика не может быть использована при обосновании инвестиций, направляемых на улучшение качества продукции (оно, как правило, ведет к увеличению издержек производства).

Для долгосрочных программ срок окупаемости Τ0 - период, в течение которого сумма ежегодных результатов (экономия или прибыль) достигает величины авансируемых на её осуществление капитальных вложений.

В случае расчётов экономической эффективности при несопоставимости объемов производства следует использовать удельные значения инвестиций и эксплуатационных расходов, т.е. приходящиеся на единицу измерения объема V производимой продукции (например, на 1м2 или 1м3 СМР):

kудк=КiVi; kудi=CiVi.

Следует различать такие понятия как экономическая эффективность и экономический эффект. Экономическая эффективность – результат внедрения соответствующего мероприятия: она может быть выражена экономией от снижения себестоимости, прибылью, приростом прибыли или национального дохода. Экономический (годовой) эффект – результат экономической деятельности, который рассчитывается по сравниваемым вариантам осуществления капитальных вложений и представляет собой разницу между приведенными затратами, скорректированными на годовой объем производства:

Эr=C1−EнК1−С2−ЕнК2Q2; Эr=C1−C2−K2−К1Q2,

где  и С2-себестоимость единицы продукции С1С2 по вариантам капитальных вложений;	 К,К2-инвестиции, приходящиеся на единицу продукции К1К2 по вариантам; Εн- коэффициент нормативной эффективности производства; Q2- годовой объём, соответствующий внедряемому варианту.

Автодороги имеют большую протяженность и относятся к объектам, строительство которых ведется длительное время (очередями). Поэтому инвестиции вкладываются не единовременно, а в несколько приёмов, в разные сроки. При сравнении вариантов необходимо учитывать фактор времени: каждый рубль капитальных вложений, истраченный сегодня, не равноценен рублю, сбережённому в настоящее время и истраченному через несколько лет.

Текущая стоимость – стоимость будущих доходов или расходов в текущих ценах, которая рассчитывается по величине вложенного капитала и минимально необходимой норме прибыли в качестве процентной ставки.

Денежные средства в данный момент и через некоторый промежуток времени при равной номинальной стоимости имеют совершенно разную покупательную способность. Например, 1 млн. руб. через год при годовом уровне инфляции 60% будет иметь покупательную способность всего

400 тыс. руб.

При обращении денежных средств как капитала они приносят доход, так как «старые» деньги должны как можно быстрее делать «новые» деньги. Например, имеются два варианта инвестиций. Согласно первому при вложении 1 млн. руб. доход через год составит 200 тыс. руб., или 20% годовых. Согласно второму при вложении того же 1 млн. руб. доход через три месяца составит 50 тыс. руб., или 5% квартальных. Полученные денежные средства могут быть снова пущены в оборот и принести дополнительный доход: при четырёх оборотах за год он составит 215,5 тыс. руб., т.е. на 15,5 тыс. руб. больше, чем в первом варианте. Этот дополнительный доход находят с помощью методов компаундинга, с которым тесно связано дисконтирование.

Компаундинг – это процесс перехода от сегодняшней (текущей) стоимости капитала к его будущей стоимости, определённой на момент окончания строительства объекта.

Дисконтирование – это приведение будущей стоимости капитала, определённой в момент окончания строительства, к его сегодняшней (текущей) стоимости, т.е. к начальному моменту строительства.

Будущая стоимость капитала рассчитывается по формуле:

Кt=К1+Еt,

где Kt - стоимость капитала к концу t- го периода времени с  момента первоначального вклада капитала, руб.; K - сумма первоначального капитала (текущая стоимость в момент вложения), руб.; Ε - коэффициент дисконтирования (норма доходности или процентная ставка), доли единицы; t- фактор времени (число лет, количество оборотов капитала).

Текущая стоимость капитала, т.е. стоимость с позиций исходного периода, когда делается первоначальный вклад, устанавливается по формуле

K=Kt1+Et.

Чистый дисконтированный доход ЧДД или чистая текущая стоимость (чистый приведённый эффект), представляет собой разницу между текущей стоимостью будущего денежного потока и начального капитала:

ЧДД=К−Кt.

Внутренняя норма рентабельности ВНР инвестиций характеризует интенсивность возврата затраченных средств в определенный период времени после их вложения за счёт различных эффектов, возникающих в процессе использования этих средств. Она определяется как ставка процента, которая уравнивает сумму первоначальных инвестиций с текущей стоимостью будущего потока К=Кt. Инвестиции эффективны, если ВНР превышает сумму первоначального вклада.

Интегральный эффект ИЭ – показатель оценки эффективности инвестиционного проекта, представляющий собой сумму текущих эффектов за весь расчётный период и приведённый к первому году осуществления капитальных вложений; положительная разница между интегральными результатами и затратами или чистый дисконтированный доход, определяется по формулам:

ЧДД=t=0ТRt−Зt1+Et−Kпр; Кпр=t=0ТKt1+Et,

где R и Зt - соответственно выручка и затраты в t-м году; E - норма дисконта; T- срок строительства объекта; Kпр - вложения, авансированные частями в различные' периоды и приведенные к первому году выполнения работ; Кt - инвестиции, внесённые в t - ом году.

ЧДД тесно связан с индексом доходности ИД, который представляет собой отношение суммы приведённых эффектов к приведённым капитальным вложениям :

ИД=1Кпрt=0ТR1−Зt1+Et,

Если значение ЧДД положительно, то ИД >1 и проект эффективен; при ИД < 1 проект неэффективен.

# ЛЕКЦИЯ 8

Для ведения работ каждая подрядная организация должна располагать необходимыми средствами производства, включая средства и предметы труда.

Средства труда, представленные в натуральных показателях (машины, механизмы, оборудование, здания, сооружения, ценный производственный инвентарь и т.п.), являются основными фондами. Они имеют следующие отличительные черты: I) многократно используются в производственных процессах; 2) не меняют своей натуральной формы; 3) постепенно изнашиваясь, переносят свою первоначальную стоимость в стоимость готового продукта по частям в виде амортизационных отчислений (на протяжении срока их эксплуатации на данном объекте).

Основные фонды, выраженные в денежном эквиваленте, это основные средства организации. По функциональному назначению они подразделяются на непроизводственные и производственные.

Непроизводственные фонды непосредственно не вовлекаются в процесс производства, поэтому их стоимость не переносится на готовую продукцию. Это находящиеся в ведении строительных предприятий объекты длительного непроизводственного назначения, сохраняющие свою натуральную форму и утрачивающие свою стоимость по частям в процессе их потребления. Они предназначены для обслуживания работников, способствуют закреплению кадров (жилые дома, детские учреждения, объекты здравоохранения и т. п.). Их постоянно нарастающий износ возмещается за счет фонда социального развития.

Основные производственные фонды (ОПФ) связаны с выполнением работ, обслуживают и осуществляют процесс производства ОПФ в зависимости от степени их воздействия на предмет труда бывают активные и пассивные

Активные фонды непосредственно воздействуют на предмет труда, видоизменяя его; они определяют масштабы производства, производительность труда, служат базой для оценки технического уровня производственных мощностей. К ним относятся рабочие и силовые машины, механизмы и оборудование; транспортные средства; ценный производственный инвентарь и др

К пассивным основным фондам относятся здания и сооружения, передаточные устройства, хозяйственный инвентарь, не вовлекаемые непосредственно в процесс производства, но создающие необходимые условия для нормального его протекания.

Соотношение различных групп основных фондов в их обшей стоимости образует структуру основных фондов, которая позволяет определить удельный вес активной и пассивной частей Чтобы добиться полной отдачи основных фондов, дорожно-строительные организации должны не только увеличивать, но и ускоренно обижать их активную часть, повышать режимное время работы машин и формировать средства для возмещения выбывающих фондов.

Основные фонды, используемые в течение длительного времени, постепенно изнашиваются, теряют свои технико-экономические свойства и физические качества (и соответственно стоимость) вследствие их эксплуатации и естественного износа. Различают два вида износа: физический и моральный.

Физический износ - материальный износ, т.е. потеря средствами труда своих первоначальных качеств (коррозия, истирание, деформация), возникающая в процессе эксплуатации, а также под воздействием факторов внешней среды (атмосферных осадков, солнца, снега, дождя, мороза). Его степень зависит от интенсивности использования основных фондов, качества ухода за ними, уровня квалификации обслуживающего персонала, агрессивности окружающей среды, технического совершенства материалов, из которых они изготовлены.

В дорожном строительстве физический износ наступает намного быстрее, чем в промышленности, сказывается влияние внешней среды при работе на открытом воздухе, отсутствие закрытых парков и стоянок для техники. По мере физического износа основные фонды утрачивают свою стоимость и переносят ее частями в стоимость вновь создаваемой продукции. Физический износ характеризуется степенью износа, выраженной в процентах и в рублях.

Моральный износ - утрата основными фондами части своей потребительской стоимости в результате создания новых Их аналогов, отличающихся большей производительностью и экономичностью, качеством выпускаемой

продукции.

Экономический смысл морального износа состоит в том, что средства труда теряют ценность ещё до наступления своего полного физического износа, а потому производство работ с их помощью становится невыгодным.

Существуют две формы морального износа. Первая заключается в том, что происходит обесценивание машин такой же конструкции, что выпускались и раньше, вследствие удешевления их воспроизводства в современных условиях. Вторая форма состоит в том, что обесценивание старых машин, физически ещё годных, происходит вследствие появления новых, технически более совершенных и производительных, вытесняющих старые.

Нельзя допускать чрезмерного износа основных фондов, особенно их активной части, так как это может привести к негативным последствиям для предприятия. Управление процессом износа происходит через проведение политики воспроизводства основных фондов, так как именно она определяет их количественную и качественную оценку.

Воспроизводство - это непрерывный процесс обновления ОПФ путем приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта уже существующих.

При этом большое значение имеют правильный учёт и достоверная оценка стоимости основных фондов, на базе которых анализируется эффективность их использования и определяются размеры амортизации. Существуют две формы учета основных фондов. Учет с помощью натуральных показателей осуществляется отдельно для каждой группы средств, а учёт в денежной форме проводится для определения общей величины основных фондов, их динамики, структуры, расчета амортизационных отчислений.

Методы оценки основных фондов зависят от источников их финансирования, формируются, исходя из полной первоначальной (балансовой), современной восстановительной и остаточной стоимостей.

При постановке на балансовый учёт ОПФ оцениваются по полной первоначальной стоимости (Фп.п.). которая отражает все фактические затраты на их приобретение, доставку и установку (или строительство), включая проектно-изыскательские работы, в ценах, действовавших на тот момент. В стоимость Фп.п. включается отпускная цена Фотп. основных фондов, транспортные рас .ходы Φтр, затраты на демонтаж, монтаж и установку Φд.м., снабженческо-сбытовые Φсн.−сб.и заготовительно-складские Φз.−с.. расходы :

Φп.п.=Φотп.+Φтр.+Φд.м.+Φсн.−сб.+Φз.−с..

При высоком уровне инфляции необходимы периодическая переоценка ОПФ и определение их восстановительной стоимости в конкретных экономических условиях.

Современная восстановительная стоимость Фсв.- это стоимость воспроизводства основных фондов при современных ценах на материалы, сырьё, зарплате, тарифах. Она определяется по результатам переоценки на конкретную дату и с этого момента считается первоначальной (балансовой).

Остаточная стоимость Фост. - это балансовая стоимость фондов без учета износа, т. е. еще не перенесённая на стоимость продукции (Ф0ст.= Фп.п.-А).

Ликвидационная стоимость Фл — стоимость реализации изношенных ОПФ (как правило, по цене металлолома).

«Недоамортизированная» стоимость Фн.-а.. определяемая разностью между значениями остаточной и ликвидационной стоимостей ОПФ, не переносится на себестоимость продукции и поэтому уменьшает прибыль предприятия. Если для продаваемых ОПФ	Фл > Фост., выручка направляется в доход предприятия; при Фл < Ф ост., потери зачисляются в убытки (Фн.-а.= Фост.- Фл).

Среднегодовая стоимость Фср.-г ОПФ определяется как 1/12 часть суммы 13-ти слагаемых: значений стоимости фондов на первое число каждого из 11-ти месяцев с февраля по декабрь и половины стоимости этих же фондов на 1 января отчетного года и следующего за ним. Этот показатель отражает изменение стоимости в течение года в результате ввода новых и выбытия изношенных ОПФ. Современная восстановительная и среднегодовая стоимости ОПФ могут быть определены по формулам:

Φс.в.=Φп.п1+nl; Φср=Φн.г.+Φнtн−Φвtв12,

где n - среднегодовые темпы роста производительности труда на предприятии; t - интервал времени от момента оценки основных фондов до года их выпуска; Фн.г. - стоимость ОПФ на начало расчётного года; Фн и Фв - стоимости новых и выбывших основных фондов соответственно; tн- число полных месяцев эксплуатации новых ОПФ в отчетном году, tв - число месяцев с момента выбытия основных производственных фондов до конца года.

Баланс основных производственных фондов Фк.г на конец года равен

Φк.г.=Φн.г.+Φн.+Φв.

В качестве показателей, характеризующих объёмы ОПФ на предприятии, используются коэффициенты обновления , выбытия Квыб. и износа Кизн.. Они определяются по следующим формулам :

Кобн.=ΦнΦк; Квыб.=ΦвΦн; Кизн.=Φп.п.−ΦостΦк.

Показателями эффективности использования ОПФ служат фондоотдача Фотд, фондоёмкость Фемк. и фондовооружённость Фвоор., рассчитываемые по таким формулам:

Φотд=Vсмрс.с.Φср.−г.; Φемк.=Φср.−г.Vсмрс.с.; Φвоор.=Φср.−г.Чср.−сп.,

где Vсмрс.с.- объём СМР, выполняемых собственными силами предприятия; Чср.−сп.- среднесписочная численность рабочих основного и вспомогательного производств.

Прирост Vпр., объёма СМР, выполненных собственными силами за счёт улучшения использования основных фондов, равен:

Vпр.=Φотд.пл.−Φотд.отч.Φср.−г.пл.,

где Φотд.пл. и Φотд.отч. - показатели фондоотдачи в планируемом и в отчётном периодах соответственно; Φср.−г.пл. - среднегодовая стоимость основных фондов в планируемом периоде.

К показателям, характеризующим уровень ОПФ, относятся коэффициенты экстенсивного Кэ, и интенсивного Ки их использования и интегральный коэффициент Кннт:

Кэ=ТфТн; Ки=VфVн=ПфПн; Кинт.=КэКи,

где Тф,Vф,Пф и Тн,Vн,Пн соответственно фактические и нормативные значения времени выполнения работ и производительности строительных машин.

Денежным выражением износа ОПФ является амортизация - возмещение части их стоимости путём ее переноса в затраты на строительную продукцию Амортизационные отчисления предназначаются только для полного восстановления (реновации) основных фондов. В настоящее время любой вид ремонта производится за счёт текущих затрат. Размеры отчислений утверждаются правительством и называются нормами амортизационных отчислений.

Норма амортизации Нам, - величина годовых амортизационных отчислений, выраженная в процентах от полной первоначальной стоимости А, основных фондов. Она вычисляется по одной из следующих формул:

Нам=АгФп.п.100%; Нам=1Тн100%;

Нам.=Φп.п−Φл..ТнΦп.п.100%; Нам=АпТнΦп.п.100%,

где Тн - нормативный срок службы; Ап - полная амортизация за весь срок службы основных фондов.

В настоящее время применяются такие способы расчёта амортизационных отчислений линейный, т.е. в любой год эксплуатации в пределах Ти начисляется одинаковая норма амортизации; ускоренный, используемый тогда, когда большая доля амортизационных отчислений приходится на первые годы службы (Ти рассчитывается в условных годах); способ убывающей стоимости, т.е. стоимость ОПФ оценивается по остаточной стоимости, а норма амортизации по годам неизменна; расчет пропорционально объёму выполненных СМР Сумма накопленных амортизационных отчислений, включаемых в состав себестоимости работ, образует специальный амортизационный фонд предприятия.

Рассмотрим подробнее способы расчёта амортизационных отчислений.

При линейном способе, ещё называемом пропорциональным методом, начисляется равная норма амортизации в любой год эксплуатации основных фондов, но в пределах амортизационного периода: например, если нормативный срок службы оборудования Ти = 10 лет, тогда На=110100=10%

Достоинством метода является прямолинейное накопление амортизационных отчислений. К недостаткам следует отнести заведомо фиксированную длительность амортизационного периода; невозможность «недоамортизации» в связи с неполным учетом воздействия морального износа; недостаточный учет внутрисменного использования оборудования, машин и механизмов. Ускоренный метод заключается в том, что амортизация списывается более высокими темпами по сравнению с линейным методом в первые годы службы ОПФ. Этот способ ещё называют методом описания стоимости по сумме лет срока полезного использования ОПФ, исходя из их первоначальной стоимости и годового соотношения, где в числителе - число лет, остающихся до конца срока службы основных фондов, а в знаменателе - сумма чисел лет срока службы ОПФ. В этом случае нормативный срок рассчитывается в условных годах. Ускоренное начисление амортизации является гарантией против потерь от морального износа основных фондов. Остаточная стоимость ОПФ при этом методе в любом году меньше, чем её величина при линейном методе отчислений При Ти=10 лет условное количество лет составит 1+2+3+4+5+6+7+8+9-+10=55 В первый год Нам.=1055100%=18,18% ; во второй Нам.=955100%=16,36%; в десятый год Нам.=155100%=1,82%. Норма амортизации по годам амортизационного периода может быть рассчитана по формулам

Нам.i=Tn+1−iT100%; Нам.i
            =2Tn+1−iTT+1100%,

где i - год амортизационного периода. Норма амортизации для i =1 составит

Hам.=10+1−155100%=18,18% или Нам.=210+1−11010+1100%=18,18% и т.д.

Данный метод широко используется в отраслях с высокими темпами морального износа активной части ОПФ, в том числе - в дорожных организациях.

Метод убывающей стоимости предполагает, что норма амортизации по годам остается неизменной, а стоимость основного капитала оценивается по остаточной стоимости: Φост=Φп.п.1−Нам.Т−1Н.

Например, при первоначальной стоимости оборудования 100 у. е. и норме амортизации, равной 10 процентам, амортизационные отчисления оборудования в первый год составят Φост.=1001−0,11−10,1=10у.е.; во второй год-Φост.=1001−0,12−10,1=10у.е.; в третий-Φост.=1001−0,13−10,1=10у.е. т.д.

При списании стоимости пропорционально объёму выполненных работ расчёт амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема СМР в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости ОПФ и предполагаемого объема работ за весь срок полезного использования основных производственных фондов.

Источниками формирования основных фондов являются прибыль, амортизационный фонд, кредиты банков, капитальные вложения и дотации из бюджетов разных уровней, а также аренда основных фондов (долгосрочная (лизинг), среднесрочная (хайринг) и краткосрочная (рентинг)).

ЛЕКЦИЯ 9

Оборотные средства организации – это совокупность оборотных производственных фондов и фондов обращения. Как экономическая категория они обеспечивают непрерывность процесса расширенного воспроизводства.

Отличительные особенности оборотных фондов: участвуют в одном производственном цикле; меняют натуральную форму, становясь частью создаваемой продукции; полностью утрачивают свою первоначальную стоимость, перенося её в стоимость этой продукции.

Оборотные производственные фонды включают производственные запасы и средства в производстве.

Производственные запасы - предметы труда, используемые в процессе производства, выраженные в натуральных единицах (тоннах, штуках). Они подразделяются на основные, вспомогательные, а также горюче-смазочные материалы (ГСМ), малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП).

К последним относятся производственный, конторский инвентарь и инструмент со сроком службы не более года (независимо от их стоимости); бензомоторные пилы, сучкорезки, временные дороги, здания со сроком эксплуатации до 2 лет, спецодежда и спецобувь, постельные принадлежности, независимо от их срока службы и стоимости).МБП по своей сути являются основными средствами, но их условно относят к оборотным фондам.

Средства производства - это сумма основных и оборотных средств.

Средства в производстве составляют только часть оборотных средств и делятся на затраты, вложенные в незавершённое производство, и расходы будущих периодов (РБП).

Незавершенное производство - это незаконченная строительная продукция, которая не может быть принята и оплачена заказчиком.

Расходы будущих периодов - это единовременные затраты, предназначенные для обеспечения непрерывности строительства и подготовки будущих производственных процессов (вскрышные работы на карьерах, испытание конструкций, строительство временных зданий и сооружений, доставка и монтаж машин). Эти расходы списываются на себестоимость СМР по частям, потому что связаны с производством не только текущего, но и будущих периодов.

Фонды обращения включают средства в расчётах и денежные средства. Они связаны с обслуживанием процесса обращения товаров, не участвуют в образовании стоимости, а являются её носителями.

К средствам в расчётах относятся суммы по предъявленным заказчикам счетам за выполненные работы, срок оплаты по которым ещё не наступил, по выданным авансам и полученным организацией векселям, а также дебиторская задолженность за материалы, работы и услуги.

Денежные средства - это суммы наличных денежных средств на расчётном счете и в кассе организации, а также ценные бумаги.

Оборотные средства находятся в постоянном кругообороте, последовательно проходя денежную, производственную и товарную формы.

Источниками формирования оборотных фондов являются собственные

и заёмные средства. Собственные средства - уставный капитал, прибыль, добавочный (образуемый за счет переоценки основных фондов и продажи собственных ценных бумаг) и резервный капиталы, а также устойчивые пассивы, приравненные к собственным средствам. Заёмные - кредиты банков, займы других предприятий, а также кредиторская задолженность и прочие средства.

# К показателям эффективности использования оборотных средств относятся коэффициенты оборачиваемости К0 и загрузки Кз, средняя продолжительность одного оборота Д0, длительность пребывания на отдельных стадиях кругооборота Дст0 и высвобождение оборотных средств Фвысв. Они определяются по следующим формулам:

К0=Vсмрс.с.Φср.−г.об.; Кз=Φср.−г.об.Vсмр.с.с.; Д0=ТК0; Д0ст.=Д0d100; Φвысв=Vсмрс.с.Д0б−Д0плТ.

где Т - число дней в отчётном периоде (360, 180, 90); d - доля отдельных элементов, групп оборотных средств в обшей их сумме, %. Д0б и Д0пл.- средняя продолжительность одного оборота в базисном и планируемом периодах, дни.

По принципам организации оборотные средства делятся на нормируемые и ненормируемые. Нормирование обеспечивает непрерывность процесса производства и способствует эффективному использованию ресурсов предприятия. Не нормируются дебиторская задолженность, денежные средства на расчётном счете и средства в расчетах. Величина нормируемых средств должна всегда удовлетворять реальной потребности производства. При занижении норматива предприятие не сможет обеспечить строительство необходимыми материалами, своевременно расплатиться с поставщиками, рабочими и служащими.

Нормирование оборотных средств - установление максимально допустимого количества материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения производственной программы. Нормируются оборотные средства только в сфере производства (Н): производственные запасы (Нп.з.), незавершённое производство (Нн.п.) и расходы будущих периодов (НРБИ):

Н=Нп.з.+Нн.п.+НРБИ.

Существуют несколько методов определения потребности в оборотных средствах: аналитический, коэффициентный и метод прямого счёта. Предприятие может применять любой из них.

Метод прямого счёта предполагает нормирование оборотных средств, вложенных в запасы и затраты. В общем виде его содержание включает разработку норм запаса товарно-материальных ценностей всех элементов нормируемых средств в натуральных показателях, а также определение нормативов в денежном выражении Нормы оборотных средств предусматривают минимально необходимый их размер в целом и по отдельным элементам для каждого конкретного предприятия. В пределах нормативной потребности предприятие наделяется собственными оборотными средствами (СОС). Денежный норматив СОС исчисляется на конец планируемого периода, а все обоснованные отклонения от него покрываются заёмными средствами. Нормирование производится с учётом конкретных условий работы предприятия.

Однодневный расход Родн. материалов в денежном выражении определяется по смете затрат на производство СМР путём деления суммы М годового расхода на количество дней (Т = 360): Родн.=МТ.

Переходящий производственный запас - это плановая величина материальных ресурсов, требуемая для бесперебойной работы предприятия. Необходимость создания переходящих запасов связана с тем, что сроки и размеры поставок отдельных видов материалов не совпадают со сроками их потребления в производстве Общая норма переходящих запасов Нпер.зап. считается в днях и определяется по формуле

Нпер.зап.=Нтек.+Нподг.+Н+Нгар.,

где запасы в днях: Нтек - текущий (нахождение ресурсов на складе между двумя поставками); Нподг. - подготовительный (комплектация, лабораторная проверка, приёмка, доставка); Нтр. - транспортный (период от даты оплаты платёжного требования до поступления ресурса на склад); Нгар. -гарантийный.

Текущий запас связан с периодичностью поступления материалов при непрерывном их потреблении, зависит от частоты поставок и равен 50 % продолжительности U интервала между ними. Так как объём партий различен, определяют среднюю продолжительность Иср. интервала:

Иср.=UAA,

где А - стоимость поступающей партии материалов, руб.

Потребность в производственных запасах Нпр.зап. в денежном выражении определяется путем умножения среднедневного планового расхода ресурсов на общую норму переходящего запаса в днях Нпр.зап.=Родн.⋅Нпер.зап..

Размер денежного норматива оборотных средств на незавершенное производство (Ннез.пр.) зависит от среднедневных затрат (3) на производство СМР по сметной стоимости в рублях, времени (Д) нахождения их в незавершенном производстве, т.е. срока строительства объекта в днях, степени нарастания затрат (К = 0,5) и отношения (О) плановой себестоимости работ на объекте к их сметной стоимости; он определяется по формуле: Ннез.пр.=З⋅Д⋅К⋅О.

В условиях рыночной экономики наряду с перечисленными показателями эффективности использования оборотных средств необходимо также рассматривать влияние величин и структуры оборотных средств на платежеспособность и финансовое состояние организации.

Структура оборотных средств оказывает непосредственное влияние на платежеспособность организации, от которой зависит возможность получения кредитов. Фирма должна обеспечивать уровень своей платежеспособности, достаточный для принятия кредитором решения о предоставлении ей займа.

Платежеспособность оценивается двумя основными показателями коэффициентом абсолютной ликвидности и общим коэффициентом покрытия затрат. Первый представляет собой отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочной задолженности организации. Второй показывает, во сколько раз оборотные активы превышают сумму краткосрочных долгов; он должен быть больше единицы. В этом случае у организации после уплаты долгов остаются оборотные активы, достаточные для продолжения бесперебойной работы

Для оценки финансового состояния организации используются коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами.

Коэффициент текущей ликвидности - это отношение фактической стоимости наличных оборотных средств (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность) к срочным обязательствам (краткосрочные кредиты, различные кредиторские задолженности). Он характеризует общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения производственно-хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных финансовых обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами представляет собой отношение разности между объемами источников собственных средств и фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов к фактической стоимости оборотных активов.

Структуру баланса организации можно считать удовлетворительной, а предприятие - платёжеспособным, если коэффициент текущей ликвидности на конец отчётного периода больше 2, а коэффициент обеспеченности собственными средствами на тот же момент времени больше 0,1.

ЛЕКЦИЯ 10

Штаты дорожной организации - это выполняющие различные производственные функции работники, которые делятся на две основные группы, персонал, занятый в основном и подсобном производствах; персонал, занятый в обслуживающих и прочих хозяйствах (работники баз, гаражей, мастерских, складов). Все они в зависимости от возложенных обязанностей подразделяются на следующие категории: рабочие, руководители, специалисты и служащие. Рабочие делятся на рабочих основного и вспомогательного  производств. К категории специалистов на предприятии относятся бухгалтеры, экономисты, техники и механики. Служащие - это секретари, кассиры, делопроизводители. В зависимости от возглавляемых коллективов руководители, бывают функциональными и линейными. В число линейных входят мастера, прорабы, начальники участков, функциональных - руководители отделов, управлений и их заместители. По уровням, занимаемым в общей системе управления, различаются руководители низового, среднего и высшего звеньев.

Структура кадров - это соотношение численности различных категорий работников предприятия.

Под организацией труда и управлением кадрами подразумеваются их наём, расстановка, распределение должностных обязанностей, подготовка и переподготовка кадров, стимулирование труда.

При учете и планировании кадров различают явочный, списочный и среднесписочный составы. Состояние кадров на предприятии оценивается с помощью коэффициентов их выбытия Кв.к., приёма Кп.к., стабильности Кс.к., текучести Кт.к. и оборота Ко.к.	; их величины, а также значения среднесписочной (Чср.сп.) и плановой (Чпл) численности определяются по формулам.

Кв.к.= Чув.1Чср.−сп.; Кп.к.= Чпр..Чср.−сп.; Кск.= 1-Чуп.Чср.−сп.+Чпр.; Кт.к.= Чув.Чср.−сп.;

Ко.к.= Чуп.+Чпр.Чср.−сп.; Чср.−сп.= Чсп..Т; Чпл..= Тнорм.Фр.вр.k,

где Чув., Ч1увю, Чпр. – количество работников, соответственно уволенных по разным причинам; уволенных только за прогулы и нарушения трудовой дисциплины; принятых на работу; Чср.-сп. и Чсп. - среднесписочная и списочная численность работников за месяц, чел.;	Тнорм. – нормативная трудоёмкость, чел.-ч.; Фр.вр. – годовой фонд рабочего времени, ч.; k - коэффициент выполнения норм.

Производительность труда - это эффективность трудовых затрат, определяемая соотношением количества продукции (выполненных строительно-монтажных работ) и затрат рабочего времени. Она характеризуется двумя показателями: трудоемкостью и выработкой.

Трудоёмкость - количество рабочего времени (чел.-ч., чел.-дн.), затраченного на выпуск единицы продукции. Самый простой способ установления производительности состоит в определении выработки, т.е. объема СМР, выполняемого работником (звеном, бригадой) в течение часа, смены. Этот объём. а соответственно и производительность, может измеряться в натуральных показателях или в денежном эквиваленте.

Универсальным измерителем производительности труда в строительстве является, стоимостной, основанный на определении стоимости продукции, приходящейся на одного работника, занятого в основном и подсобном производстве, за конкретный период времени (месяц, квартал, полугодие, год).

Выработка на одного работающего находится путём деления сметной -стоимости объема СМР, выполненного собственными силами, на общую среднесписочную численность работников, занятых в основном, вспомогательном и подсобном производствах.

# Выработка (В) на одного рабочего определяется делением сметной VCMPc.c. стоимости СМР, выполненных собственными силами, на среднесписочную численность (Чср.-сп.) рабочих, занятых только в основном производстве.

### Нормативный метод определения производительности труда основан на сопоставлении нормативных Тнорм.. и фактических Тфакт.. затрат времени. Его использование позволяет выявить относительное сокращение Т нормативного времени либо уровень выполнения рабочими норм выработки В

В= VСМРс.с.Чср.−сп.; ΔТ=Тнорм.−Тфакт.Тнорм.100%; В =Тнорм.Тфакт.100%.

# Предприятия самостоятельно устанавливают формы и системы оплаты труда, условия премирования сотрудников, штатное расписание. Максимальный размер заработка законодательно не ограничивается; он регулируется налогообложением. Зарплата может быть номинальной и реальной.

### Номинальная зарплата - это начисленный заработок, выраженный в денежном эквиваленте и полученный работником за определенный период времени. Реальная заработная плата «покупательная способность»; т.е. это количество товаров и услуг, которое может быть приобретено на номинальный заработок при данном уровне цен на товары и услуги.

# Организация зарплаты определяется тремя взаимосвязанными элементами: тарифной системой; нормированием труда; системами и формами его оплаты. Первый позволяет качественно оценить труд, второй - учесть количество затраченного труда, а третий - определить порядок расчета зарплаты.

Основную часть зарплаты составляют тарифные ставки и оклады, при этом государственные ставки и оклады могут быть использованы руководителями организаций в качестве ориентиров для оплаты труда в зависимости от профессии, квалификации работников, сложности условий.

Тарифная система - это совокупность экономических инструментов, с помощью которых учитывается качество труда, дифференцируется уровень зарплаты внутри отраслей по квалификационным признакам различных категорий труда. В частности, исходя из минимальной зарплаты и среднемесячной продолжительности рабочего времени (среднемесячного фонда рабочего времени), устанавливаемых в законодательном порядке, определяются минимальные размеры часовых тарифных ставок рабочего 1-го разряда.

Основными элементами тарифной системы являются следующие: единые тарифно-квалификационные справочники (ЕТКС), тарифные сетки и тарифные ставки (часовые, дневные, месячные) для рабочих; схемы должностных окладов (штатное расписание) для руководителей, специалистов, служащих; нормы выработки (нормы времени и обслуживания, нормированное задание); районные коэффициенты к зарплате, правила и положения о тарификации труда, условиях его оплаты при совмещении профессий.

Тарифная сетка представляет собой совокупность тарифных разрядов, характеризующих степень сложности и значимости работ, и соответствующих им тарифных коэффициентов. Каждой сеткой предусмотрены тарифные ставки для оплаты труда рабочих (сдельщиков и повременщиков).

Тарифная ставка определяет в денежной форме абсолютный размер оплаты труда рабочего данного разряда в единицу времени. Тарифный коэффициент Кi показывает, во сколько раз тарифная ставка Ti данного разряда превышает тарифную ставку 1-го разряда T1, т.е. Кi = Ti : T1.

Выбор тарифной сетки, числа её разрядов, размера прогрессивного абсолютного и относительного возрастания тарифных коэффициентов внутри сетки на предприятиях внебюджетной сферы определяется самостоятельно и в основном зависит от финансового положения и возможностей организации.

Норма труда - это комплекс норм выработки, времени, объема обслуживания, численности работающих. Нормы устанавливает администрация предприятия в соответствии с техническим и технологическим уровнем производства. В состав норм труда входят следующие показатели.

Нормы выработки - заданный объём работы (в натуральных единицах), который должен быть выполнен за единицу времени работником (звеном, бригадой) определенной квалификации.

# Нормы времени - интервалы рабочего времени, установленные для выполнения единицы работы теми же исполнителями (норма времени - величина, обратная норме выработки).

Нормы обслуживания — определенный объем работ по обслуживанию работником (их группой) конкретного количества объектов (единиц оборудования, производственных площадей, рабочих мест) в течение единицы рабочего времени (смены, месяца).

# Норма численности - это число работников соответствующего профессионально-квалификационного состава, необходимых для выполнения тех или иных функций или объёмов работ. Таким образом, каждый вид деятельности имеет норму, которая позволяет оценить вклад работника в производство.

Формы и системы заработной платы устанавливают связь между величиной заработка и количеством и качеством труда, определяют порядок её начисления в зависимости от организации производства и результатов самого труда. Они должны заинтересовывать рабочих в применении прогрессивных методов труда, рациональном использовании времени, машин, механизмов и оборудования, т. е. в увеличении объема СМР и повышении их качества.

# Под системой оплаты понимают способ исчисления размеров вознаграждения работнику в соответствии с затратами или по результатам труда.

Наибольшее распространение получили две формы сдельная (oплата выполненного объема работ) и повременная (оплата за отработанное нормативное время). Первая имеет следующие системы: прямую сдельную; сдельно премиальную; сдельно-прогрессивную (индивидуальную и коллективную, т.е. звеньевую или бригадную); аккордную (за полностью выполненный в указанные сроки комплекс работ). Вторая форма бывает простой повременной (почасовой, поданной, помесячной), повременно-премиальной.

# Наиболее распространена сдельная форма, при которой заработок зависит от объема и сроков выполненных работ, их качества, сложности и условий труда, квалификации. Она применяется тогда, когда можно измерить объем выполненных работ в натуральных единицах или установить нормированные задания в единицу времени. При сдельной оплате необходимо учитывать выработку.

При аккордной системе зарплата начисляется не за отдельные виды работ, а сразу за весь их комплекс (очередь, этап) с учетом сроков окончания Нормативное время, необходимое для выполнения задания, определяется на основе калькуляции. При данной системе оплаты труда рабочие премируются за сокращение сроков выполнения работ и их качество.

При подрядной форме оплаты труда заключается договор, по которому одна сторона обязуется выполнить работу, а другая – оплатить её. Заработок Збр. бригады определяется путем умножения сдельной расценки Рсдбр. на фактически выполненный бригадой объем VδpΦAKTпо формуле Збр.= Рсдбр. VδpΦAKT.

Для расчета зарплаты руководителей, специалистов и служащих используют систему должностных окладов. Должностной оклад - абсолютный размер зарплаты, устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью.

Общая сумма денежных средств, выплачиваемых работникам в соответствии с количеством и качеством их труда, составляет фонд заработной платы, или фонд оплаты труда (ФОТ) В него входят такие средства: все начисленные суммы оплаты труда независимо от источников финансирования; стимулирующие и компенсирующие выплаты; стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты труда. При этом следует отличать затраты, включаемые в ФОТ предприятия, от затрат на оплату труда, относимых на издержки производства (т.е. включаемых в себестоимость продукции, работ).

В настоящее время на предприятиях нередко применяется бестарифная система оплаты труда, которая ставит доход каждого в полную зависимость от конечных результатов работы всего коллектива. Применять ее можно только там, где есть реальная возможность учесть результаты труда и где есть условия для общей заинтересованности, а также ответственное отношение каждого члена коллектива к работе. Бестарифная система является распределительным вариантом сдельной оплаты труда. В этом случае индивидуальная зарплата работника представляет собой его долю в ФОТ, заработанном всем коллективом. Она определяется на основе присвоенного квалификационного уровня, коэффициента трудового участия (КТУ) и фактически отработанного времени.

# В соответствии с выбранной системой оплаты труда ведется первичная документация: табели учёта рабочего времени, карточки учета выработки, наряда, договоры, контракты. Для правильного расчёта зарплаты должны учитываться отклонения от нормальных условий работы (сверхурочные работы, простои не по вине рабочих, работа в ночное время, в выходные дни), которые требуют добавочных затрат труда и оплачиваются дополнительно.

# Особые условия - сезонность, удалённость объекта, неопределённость объема работ, строительство дорог и мостов в населённых пунктах и др.

Общий фонд оплаты труда делится на нормативный и поощрительный.

Нормативный фонд рассчитывается, исходя из действующих норм труда, количества выпущенной продукции, тарифных ставок и окладов, нормативов доплат за условия труда и компенсации. Он должен учитывать рост цен, сложность труда, его ответственность и условия работы. Нормативный фонд включает доплаты и надбавки. Первые отражают те производственные и социальные характеристики труда, которые объективно не зависят от сотрудника: сменность, степень занятости в течение смены.

Поощрительный фонд предназначен для стимулирования усилий работников по освоению новой техники и технологии, совершенствованию организации труда и производства, т. е. напрямую зависит от реального роста эффективности и прибыли предприятия.

Надбавки и премии выплачиваются за производительность выше нормы, выполнение работы бригадой сокращенного состава, высокое качество продукции, выполнение срочных и ответственных заданий. Их отличие в том, что надбавки начисляются в одинаковом размере за каждый месяц в течение установленного периода, а премии могут быть нерегулярными, их величина существенно меняется в зависимости от достигаемых результатов.

Величина доплат и надбавок устанавливается предприятием в соответствии с существующим законодательством самостоятельно, но не ниже размеров, принятых решениями правительства.

Стимулирующие выплаты производятся в пределах имеющихся средств. Их размеры и условия определяются коллективным договором или условиями трудового контракта.

# Инвестиции в работника должны быть долгосрочной политикой предприятия, так как оно заинтересовано в подготовке, закреплении квалифицированных кадров, повышении производительности труда, а этого можно достичь только путём мотивации. Нужно сделать так, чтобы цели предприятия стали целями работников. Такими мотивами являются следующие: деньги (справедливые должностные оклады); компетенция (повышение в должности, расширение полномочий); положение (признание, пользование служебным автомобилем); уверенность (гарантия сохранности рабочего места); взаимоотношения (здоровый психологический климат, разумный стиль руководства). Поэтому в качестве методов мотивации могут использоваться спонтанные премии; дополнительная оплата, особый статус, мотивация и привилегии на выбор.

ЛЕКЦИЯ 11

В рыночных условиях стоимость строительства конкретного объёма определяется по взаимному согласию заказчика и подрядчика. В итоге формируется договорная цена, основой которой служит сметная стоимость объекта.

Цены должны возмещать нормально работающим предприятиям обоснованные издержки производства и обеспечивать получение прибыли в размерах, необходимых для внесения налоговых платежей, образования фондов экономического стимулирования и покрытия других расходов.

# Цена Цпр строительной продукции определяется по формуле:

Цпр. = ΣQiCiKн.р.Кп.н.ЛКинфл.,

где Qi - объем конструктивных элементов или видов работ для i-ro района в измерителях единичных расценок, сметных цен, укрупнённых сметных норм; 
Ci - прямые сметные затраты i-ro района на единицу вида работ (конструктивного элемента) по единичной расценке; Kн.р. - коэффициент накладных расходов; Кп.и. - коэффициент плановых накоплений; Л - коэффициент, учитывающий лимитируемые затраты (возведение временных зданий, производство работ в зимнее время); Кинфл. - коэффициент, учитывающий инфляцию в стране.

# Многообразие факторов, определяющих цену, послужило предпосылкой разработки и массового применения большого числа прейскурантов и сборников, укрупненных и ресурсных сметных норм и показателей по видам работ и отдельным видам строительства и др. сметных нормативных документов.

Основанием для определения сметной стоимости строительства служат |проект (рабочий проект) и рабочая документация, ведомости объемов строительных и монтажных работ; спецификации и ведомости на оборудование; основные решения по организации и очерёдности строительства, принятые в проектах организации строительства, а также пояснительные записки и действующая сметно-нормативная база.

Договорная цена на строительную продукцию устанавливается инвестором (заказчиком) и подрядчиком на равноправной основе при заключении договора подряда на капитальное строительство или проведении торгов /5/. Она формируется с учетом спроса и предложения, стоимости материалов, применяемых машин, прибыли и свободна от чрезмерной регламентации.

В настоящее время применяются следующие методы расчёта сметной стоимости строительства: базисно-индексный, предполагающий использование системы текущих индексов, которые увеличивают стоимость, определенную в базисном уровне (базой служит стоимость объекта согласно ценам 1984г. или 1991г.); ресурсный - метод калькулирования ресурсов в текущих ценах ресурсно-индексный, сочетающий ресурсный метод с системой индексов; базисно-компенсационный, который сводится к суммированию стоимости, исчисленной в базисном уровне сметных цен, определяемых расчетами дополни тельных затрат, связанных с ростом цен и тарифов на ресурсы, их уточнением в зависимости от реальных изменений; расчёт затрат по ценам за единицу рабочего времени применяется, как правило, для вычисления стоимости ремонтных, пусковых, наладочных и других незначительных по объему работ метод на основе банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.

Сметная документация подлежит государственной экспертизе, согласованию и утверждению независимо от источников финансирования, форм собственности и принадлежности проектов (в соответствии с порядком, принятым в Российской Федерации).

В состав сметной документации входят сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС), объектные сметы (ОС), локальные сметы (ЛС), вспомогательная таблица (ВТ), калькуляции стоимости материалов (КСМ), транспортных расходов (КТР) и др. /2/.

Сметная стоимость (ССМР) по методам расчета, экономическому со держанию и для удобства вычислений делится на три группы прямые затраты (Спл.), накладные расходы (Сн.р.) и сметная прибыль (Спр). Сумма прямых затрат и накладных расходов - это сметная себестоимость (Ссм) работ. Сметная стоимость СМР - это сумма сметной себестоимости и сметной прибыли:

ССМР = Спл. + Сн.р. - Спр; Ссм. = Спл. + Сп.р.; ССМР = Ссм +Спр.

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением СМР и состоят из следующих элементов: основная зарплата 3 рабочих, занятых на основном производстве; затраты 	 на материалы, изделия, конструкции полуфабрикаты (включая затраты на их транспортировку к месту производства работ, погрузку и разгрузку); затраты Э на эксплуатацию строительных машин, механизмов и оборудования. Величина прямых затрат определяется прямым счётом по установленным сметным нормам и ценам. Она пропорциональна объему (количеству) работ и может быть определена на единицу каждого вида работ (на 1м2, 1м3, 100м2): Сп.л. = З + М +Э.

Накладные расходы связаны с обеспечением общих условий производства, его организацией, обслуживанием и управлением им, созданием необходимого производственного и бытового комфорта для работников. Эти расходы не могут быть рассчитаны непосредственно на единицу того или иного вида работ. Поэтому их определяют по нормам. По своему назначению накладные расходы делятся на 4 группы: административно-хозяйственные (Садм.-хоз.), на обслуживание рабочих (Собсл.р.),на организацию и производство работ (Сорг.), и прочие (Спроч.).

Административно-хозяйственные расходы включают затраты на зарплату руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, служащих линейного персонала и младшего обслуживающего персонала; единый социальный налог - отчисления от ФОТ на социальные нужды в государственные фонды (социального страхования (ФСС) - 5,4%. медицинского страхования (ФМС) - 3,6%; пенсионный (ПФ) - 28%); расходы на канцелярские товары; почтово-телеграфные и телефонные; содержание и текущий ремонт производственных зданий; командировочные; содержание и эксплуатацию служебного легкового транспорта; представительские, а также средства, идущие на оплату аудиторских и банковских услуг, и др.

В состав расходов на обслуживание работников строительства входят такие: на дополнительную зарплату; за руководство бригадой или звеном; единый социальный налог; на подготовку и переподготовку кадров, создание санитарно-гигиенических и бытовых условий, амортизационные отчисления, затраты на ремонт и перемещение временных зданий и сооружений; содержание санитарно-бытовых помещений (оплата труда уборщиц, электриков, расходы на отопление, освещение); расходы на охрану труда и технику безопасности.

Расходы на организацию и производство работ на строительных площадках включают следующие: расходы на износ и ремонт МБП, используемых в ходе СМР; на износ, ремонт и разборку временных (неинвентарных) сооружений (приобъектные склады и навесы, душевые, помещения для обогрева рабочих, заборы, ограждения и т.п.); на оплату пожарной и сторожевой охраны; расходы на геодезические работы и благоустройство, осуществляемые при производстве СМР; на содержание производственных лабораторий, строительных площадок, подготовку объектов к сдаче, перебазирование линейных организаций и их подразделений в пределах стройки.

К прочим накладным расходам относятся такие: на износ по нематериальным активам; платежи по кредитам банков в пределах ставки, установленной законодательством; на рекламу в пределах утвержденной нормы; платежи по обязательному страхованию имущества и др.

Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые к ним, представлены а форме пособий в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм; налогов, сборов, платежей, а также отчислений в специальные отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды; резервных сумм на возведение временных зданий и сооружений в тех случаях, когда средства на эти цели предусмотрены договорной ценой, и др.

Сметная прибыль является частью доходов и является нормативной прибылью строительной организации, гарантированной частью стоимости (цены строительной продукции, не относимой к себестоимости работ.

За счёт сметной прибыли производятся следующие расходы.

1. Затраты, общие для всех строительных организаций: уплата налога на прибыль по установленной законом ставке; расходы на развитие предприятия (модернизация оборудования, реконструкция объектов основных фондов, частичное пополнение собственных оборотных фондов); материальное стимулирование работников (материальная помощь, мероприятия по охране здоровья и отдыха), затраты на развитие социальной сферы.

2. Затраты, связанные с инфраструктурой строительных организаций: содержание находящихся на их балансе объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, детских дошкольных учреждений, лагерей отдыха, жилищного фонда; финансирование строительства жилья и других объектов непроизводственного назначения; возведение объектов производственного назначения.

Для составления локальных смет используются данные из сборников единых районных единичных расценок. Предварительно надо выяснить, закрытой или открытой является соответствующая расценка.

Закрытые единичные расценки - это расценки, в которых учтены все прямые затраты, т. е. основная заработная плата рабочих; стоимость эксплуатации машин; стоимость материалов (включая затраты на их доставку).

# В прямых затратах открытых единичных расценок (в отличие от закрытых) фиксируются основная зарплата рабочих и эксплуатация машин; стоимость же местных материалов учитывается лишь частично или не учитывается совсем.

Сведения об открытой расценке помешены в оглавлении сборника или шапках соответствующих таблиц, под заголовком «Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках».

Самое важное при составлении смет - научиться «закрывать расценку»,  т.е. вносить в ней все неучтённые материалы. Это можно сделать двумя способами: с помощью составления вспомогательной таблицы или рассчитывая стоимость материалов непосредственно в локальных сметах отдельными строчками (причём строк будет столько, сколько в расценке неучтенных материалов).

При закрытой и открытой расценках стоимость СМР (С2001) в условиях Красноярска можно определить соответственно по формулам:

Сбаз. = Q[Сп.з. + (З + Змех.)0,3] Кн.р.Кс.пр.;

Сбаз. = Q[Сп.з. + (З + Змех.)0,3 + М] Кн.р.Кс.пр.;

С2001 = Сбаз.Кинфл. + Спр.,

где Q- количество работ в натуральных единицах (шт., м2, м3); Змех. - зарплата рабочих, обслуживающих машины, руб ; Кн.р., Кс.пр. и Кинфл. – коэффициенты, учитывающие накладные расходы, сметную прибыль и инфляцию, соответственно; Сбаз. - сметная стоимость СМР в базисных ценах 1984 (1991)г., стоимость прочих затрат, не вошедших в расчет индекса, в текущих ценах.

Объектная смета составляется на объект в целом. Она объединяет все локальные сметы и содержит показатели стоимости строительных и монтажных работ, оборудования, инвентаря, мебели, а также прочие затраты. Если стоимость объекта определяется одной локальной сметой, то объектная смета не составляется и роль последней выполняет локальная.

Сметная стоимость Ссм.стр. строительства объекта согласно технологической структуре капитальных вложений и порядку деятельности организаций определяется последующим элементам: строительные работы Сстр. (возведение земляного полотна, искусственных сооружений, дорожной одежды, зданий и сооружений дорожной службы и др.); монтажные работы Смонт.; стоимость Соб. технологического оборудования, инвентаря, инструментов; прочие затраты; Спр. (проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и дирекции строящегося объекта, выплата надбавок к зарплате за передвижной характер работы и др. расходы). В дорожных организациях строительные и монтажные работы объединены в единую статью (СМР):

Ссм.стр. = Сстр. + Смонт. +Соб. +Спр.

Для определения полной стоимости объекта необходимо к стоимости СМР добавить дополнительные лимитируемые затраты: на титульные временные здания и сооружения, не предусмотренные накладными расходами; на удорожание работ, выполняемых в зимнее время; часть резерва средств на непредвиденные работы и расходы.

Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные, и могут иметь производственное и социальное назначение.

Титульные (специально возводимые или приспосабливаемые) предназначены для обеспечения нужд строительства в целом. К ним относятся подъездные пути к камнедробильным установками, бетонным узлам, асфальтобетонным заводам, временные конторы строительно-монтажных участков и т. д.

Нетитульные здания и сооружения удовлетворяют текущие потребности строительных площадок или линейных сооружений. Они обычно имеют небольшую стоимость и объём и не включаются в титульные списки возводимых объектов (отсюда и название); их возведение оплачивается за счет накладных расходов. К ним относятся склады, навесы, душевые, неканализованные туалеты, помещения для обогрева рабочих, конторы; ограждения, предохранительные козырьки, настилы, переходные мостики; временные отводы от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа, воздуха; временные мосты, переезды, эстакады, площадки для складирования, электростанции, компрессорные временного назначения.

Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее время зависят от видов основных работ (земляные, устройство искусственных сооружений, дорожной одежды) и учитывают сезонные изменения технологии производства (искусственный обогрев конструкций, устройство тепляков, подогрев воды, каменных материалов и песка для бетона, введение добавок в бетонную смесь для ускорения ев твердения и повышения морозостойкости, укрытие матами кузовов для перевозки смесей, утепление покрытия дороги).

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты устанавливается в процентах от сметной стоимости: для автодорог в проекте при двухстадийном проектировании - 5%; в рабочем проекте при одностадийном - 3%. Резерв расходуется на уточнение проектных решений на стадии создания рабочей документации (увеличение расчётных нагрузок, изменение объемов СМР; внесение в проекты изменений в целях повышения их эффективности и улучшения технико-экономических показателей, а также изменение технологии).

Для определения полной стоимости строительства составляется сводный сметный расчет (ССРСС), который включает двенадцать глав: 1) «Подготовка территории»; 2) «Земляное полотно»; 3) «Дорожная одежда»; 4) «Искусственные сооружения)»; 5) «Пересечения и примыкания»; 6) «Дорожные обустройства, обстановка дороги»: 7) «Дорожная и автотранспортная служба»; 8) «Подъезды к дороге»; 9) «Временные здания и сооружения». 10) «Прочие работы и затраты»; 11) «Содержание дирекции строящегося объекта»; 12) «Проектные и изыскательские работы».

Перечень работ и затрат в главах зависит от назначения возводимого объекта и его отраслевой принадлежности. В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. В ССРСС включают отдельной строкой и расчет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

На основании комплекта сметной документации между генподрядчиком и заказчиком составляется договор подряда, неотъемлемой частью которого является ведомость договорной цены. Договорная цена, согласованная и утверждённая, не подлежит изменению в течение всего периода строительства.

Более подробно вопросы сметного дела и ценообразования в дорожном строительстве изложены в /1,6 - 9/.

## ЛЕКЦИЯ 12

В строительстве используются такие виды себестоимости СМР: сметная (определённая в сметах), плановая (учитывающая конкретные условия возведения объекта и производственно-техническую мощность подрядной организации) и фактическая (реально сложившаяся).

Себестоимость - это текущие затраты (издержки) на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме.

Сметная себестоимость определяется проектной организацией в ходе составления необходимых документов по сметным нормам и ценам в масштабе, действующем на момент расчета. Она является базой для определения плановой себестоимости СМР и позволяет подрядчику, с одной стороны; прогнозировать уровень будущих затрат, а заказчику, с другой стороны, - оценить пределы, в которых можно осуществлять торг с подрядной организацией. Сметная себестоимость - основной показатель, с помощью которого государственные органы налогообложения контролируют прибыльность конкретной сделки.

Плановая себестоимость учитывает возможности конкретной организации, выполняющей определенный комплекс СМР. Она определяется технико-экономическим расчётом на основе плана мероприятий повышения технического и организационного уровня производства и является составной частью бизнес-плана предприятия. Цель планирования себестоимости работ - определение величины затрат на их производство в установленные договором сроки при наиболее рациональном и эффективном использовании строительных машин, механизмов и оборудования, соблюдении правил технической эксплуатации основных фондов и обеспечении безопасных условий труда. Порядок и методы планирования себестоимости СМР выбираются каждой организацией самостоятельно, исходя из условий своей деятельности.

Фактическая себестоимость СМР - сумма издержек конкретной дорожной организации в ходе выполнения заданного комплекса работ в сложившихся условиях. Этот показатель – отражение фактических затрат, связанных с производством и сдачей работ заказчику. Необходим непрерывный учёт этого показателя для своевременного обнаружения его отклонений от сметных значений и для контроля использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Кроме того, такой учет позволяет своевременно выявлять и использовать внутрипроизводственные резервы. Этот вид себестоимости даёт возможность определить фактические финансовые результаты деятельности организации.

Валовый доход, или выручка от реализации готовой продукции, для дорожной организации - объем СМР, выполненный собственными силами, в денежном выражении. Выручка напрямую зависит от уровня цен, сложившихся на рынке. Конкретное предприятие мало влияет на состояние рынка и, следовательно, на ожидаемую величину выручки.

Прибыль - конечный результат предпринимательской деятельности. Учёт прибыли позволяет установить, насколько эффективно ведется производственно-хозяйственная деятельность. Прибыль (убыток) от реализации готовой строительной продукции находится как разница между выручкой в действующих ценах (без НДС) и ее себестоимостью, т.е. затратами на её производство. Поэтому борьба за снижение издержек является важнейшим путем повышения экономической отдачи от производства, роста конкурентоспособности предприятия.

На различных этапах инвестиционного процесса определяют сметную (проектную), плановую (рассчитанную конкретной строительной организацией) и фактическую (полученную в результате строительства) прибыль.

Сметная прибыль закладывается при составлении сметной документации (её также называют плановыми накоплениями).

Плановая прибыль устанавливается в процессе разработки бизнес-планов организаций, которые самостоятельно прогнозируют её на основе заключённых договоров подряда. Плановая прибыль (Ппл.) по отдельным объектам рассчитывается как сумма сметной прибыли (Псм.) в проектно-сметной документации плановой экономии (Э’) затрат от снижения себестоимости и компенсации (К), полученной от заказчика: Ппл. = Псм. +Э’ + К.

Плановая прибыль дорожной организации в целом рассчитывается как сумма прибыли в итоге сдачи заказчикам работ, выполненных собственными силами, реализации услуг подсобных производств и вспомогательных хозяйств.

Фактическая прибыль - это финансовый результат подрядчика за определённый период его деятельности, превышение его доходов над расходами. В зависимости от целей рассчитывается фактическая прибыль от основного производства, балансовая, валовая, налогооблагаемая и чистая прибыль.

Прибыль от основного производства (По.п.) определяется как разность договорной цены (Цд), налога (Нд.с.) на добавленную стоимость и фактических затрат (Сф):

По.п. = Цд – Нд.с. – Сф.

Валовая прибыль - суммарная величина всех видов прибыли предприятия, полученной за счет различных видов деятельности, это разница между доходами и расходами до уплаты налогов

Балансовая прибыль Пб - это валовая прибыль, уменьшенная на сумму льгот по прибыли, отчислений в резервный фонд (дивиденды) и доходов по акциям. Она рассчитывается на основе балансов как сумма прибыли, полученной в итоге сдачи заказчику работ По.п. (прибыль от основного производства); от прочей реализации (основных фондов, нематериальных активов и другого имущества организации, продукции и услуг вспомогательных и подсобных производств) Ппроч., а также доходов Двн.оп. от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов Рвн.оп.:

Пб = По.п. + Ппроч. + Двн.оп. – Рвн.оп..

Доходы от внереализационных операций включают доходы от долевого участия в деятельности других предприятий, сдачи имущества в аренду; дивиденды пo акциям; доходы по облигациям и другим ценным бумагам; средства, связанные с экономическими санкциями, полученные за нарушение договоров; прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; проценты, начисленные за пользование денежными средствами; доходы от дооценки ОПФ.

К расходам по этим операциям относятся затраты на производство, не давшее продукцию, потери от простоев, не компенсированные виновниками; потери от уценки производственных запасов, убытки по операциям с тарой; убытки в итоге списания дебиторской задолженности; судебные издержки и арбитражные расходы; присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров; расходы по возмещению причиненных убытков: недостачи материальных ценностей, выявленные при инвентаризации: убытки от не полностью амортизированных основных фондов.

Налогооблагаемая прибыль рассчитывается на основе балансовой (валовой), уменьшенной на сумму прибыли, не облагаемой налогом.

Чистая прибыль (Пч) представляет собой прибыль предприятия, оставшуюся в его распоряжении после уплаты налогов (Н): на прибыль (Нпр.) и имущество (Ним.) предприятия, на добавленную стоимость (Нд.с.), акцизы (Hакц.), и проценты за кредиты банка (К):

Пч = Пб – Н,	Пч = Пб – (Нпр. + Ним. + Нд.с. + Накц.) – К.

Из чистой прибыли дорожно-строительные организации формируют резервный фонд, за счет которого выплачиваются дивиденды при недостатке прибыли, покрываются убытки, а при ликвидации предприятия погашается кредиторская задолженность. После создания резервного фонда оставшаяся прибыль: делится на два основных фонда специального назначения: накопления (развития и совершенствования производства) и потребления.

За счет фонда накопления осуществляются расходы по следующим направлениям: строительство объектов производственного назначения; реконструкция, техническое перевооружение основных и подсобных производств: модернизация оборудования: приобретение основных фондов; улучшение качества продукции, совершенствование технологии; строительство и содержание жилья и объектов социально-культурной сферы: погашение кредитов банков и выплата процентов сверх учетной ставки. Фонд накопления показывает рост имущественного состояния предприятия, увеличение его собственных средств.

Фонд потребления предназначен для стимулирования работников. За счёт его средств производятся следующие выплаты: материальная помощь рабочим, служащим и ветеранам труда; премирование в связи с юбилейными датами, оплата дополнительных отпусков: единовременные пособия работникам, уходящим на пенсию, надбавки к пенсиям; частичное погашение банковского кредита на жилищное строительство; компенсация стоимости питания в столовых; оплата проезда транспортом общего пользования; приобретение путёвок на лечение и отдых и др.

Рентабельность (доходность, прибыльность) Р предприятия - это показатель его экономической эффективности, отражающий конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности. Она определяется в виде отношения прибыли П к себестоимости С продукции (или к сумме среднегодовой стоимости основных производственных фондов Фср.−госн.ф. и нормируемых оборотных средств Фср.−гн.об.ср.). Различают два вида рентабельности: первая рассчитывается на основе балансовой прибыли Пб, вторая - на основе чистой прибыли Пч. Показатели рентабельности Р предприятия определяют по формулам:

Р = ПС100%;	Р = ПбСф100%;	Р = ПчСф100%;

Р = ПбФср.−госн.ф.+Фср.−гн.об.ср.100%;		Р = ПчФср.−госн.ф.+Фср.−гн.об.ср.100%.

Себестоимость строительной продукции - выраженные в денежной форме затраты (издержки) на её производство и реализацию.

В рыночных условиях необходимо применить другую классификацию затрат, делящую их на условно-постоянные и условно-переменные. Суть её заключается в определении объёмов реализации продукции: покрывающего сумму постоянных и переменных затрат; компенсирующего переменные расходы, связанные с производством реализуемой продукции, и формирующего прибыль. Такое деление позволяет чётко показать зависимость между выручкой от реализации, себестоимостью и прибылью и найти так называемую точку безубыточности, «до» которой выручка полностью идёт на компенсацию затрат, а «после» которой вся выручка становится прибылью. Эта зависимость даёт возможность проанализировать порог рентабельности, конкурентоспособности продукции и в конечном итоге сформировать экономическую политику фирмы.

Условно-переменные затраты меняются прямо пропорционально росту или снижению объема производства. К ним относятся расходы на сырьё, основные материалы, транспорт, оплату труда, электроэнергию, газ, топливо для технологических целей, а также отчисления на социальные нужды. Они обычно рассчитываются на единицу объёма продукции. Переменные затраты графически изображаются наклонной линией, причём чем меньше угол наклона графика издержек, тем выгоднее предприятию. Чем ниже удельные расходы, тем меньше требуется оборотного капитала, тем значительнее будет прибыль.

Условно-постоянными (непропорциональными) являются затраты, величина которых в краткосрочном периоде в целом не меняется с ростом объёма СМР (арендная плата, реклама, проценты за кредит, налог на имущество, почтовые, телефонные и телеграфные услуги, расходы на амортизацию основных фондов, износ нематериальных активов и МБП, электроэнергия, газ, тепло, вода и прочие расходы, связанные с офисным содержанием, с переподготовкой кадров, отчисления на обязательное страхование имущества, оклады административно-управленческого персонала и др.). Постоянные издержки графически можно изобразить горизонтальной линией для каждого из релевантных (краткосрочных, не требующих нового скачка постоянных затрат) периодов.

Существуют издержки, включающие элементы и переменных, и постоянных расходов, их называют смешанными (оплата электроэнергии, воды, газа).

При аналитических расчётах необходимо отделять один вид издержек от другого с помощью промежуточного финансового результата деятельности предприятия, называемого валовой маржой.

Маржа («вклад») есть результат реализации продукции за вычетом переменных затрат. Одной из главных задач финансового менеджмента является максимизация валовой маржи, так как именно она является источником покрытия постоянных издержек и формирования прибыли.

Сила воздействия операционного рычага оценивается отношением валовой маржи к прибыли и показывает, сколько процентов изменения прибыли даёт каждый процент изменения выручки. Операционный анализ часто называют анализом безубыточности, поскольку он позволяет вычислить такую сумму выручки или количество продаж, при которых приход равен расходу; в этом случае бизнес не несет убытков, но не имеет и прибыли. Операционный рычаг ищет наиболее выгодную комбинацию переменных и постоянных затрат, цены и физического объема реализации. Иногда решение заключается в наращивании валовой маржи за счет снижения цены и роста количества продаваемых товаров, иногда - в увеличении постоянных издержек (например, на рекламу) и опять же в росте объёма продаж. Возможны и другие пути, но все они сводятся к поиску компромисса между переменными и постоянными издержками.

Продажи ниже точки безубыточности влекут за собой убытки; продажи выше её приносят прибыль. Следовательно, точка безубыточности - это тот рубеж, который предприятию необходимо перешагнуть, чтобы выжить. Её часто называют порогом рентабельности. Чем выше порог, тем труднее его перешагнуть. С низким порогом легче пережить падение спроса на продукцию, отказаться от неоправданно высокой цены реализации. Для предприятий, имеющих громоздкие производственные фонды, высокая сила операционного рычага представляет значительную опасность: в условиях экономической  нестабильности, падения платёжеспособного спроса и сильнейшей инфляции каждый процент снижения выручки оборачивается катастрофическим падением прибыли и вхождением предприятия в зону убытков.

Снижение порога рентабельности можно добиться наращиванием валовой маржи, повышая цену и (или) объём реализации, снижая переменные издержки, либо сокращением постоянных издержек.

Идеальные условия для бизнеса - сочетание низких постоянных издержек с высокой валовой маржой.

Запас финансовой прочности показывает, как далеко планируемая выручка от реализации «убегает» от порога рентабельности. Он показывает, какое возможное падение выручки может выдержать бизнес, прежде чем начнёт нести убытки. Большой запас финансовой прочности служит «подушкой», маленький - предупреждением. Процентное выражение финансовой прочности используется для оценки степени риска бизнес-плана. Чем ниже процент, тем выше риск. Так как проценты за кредит относятся к постоянным издержкам. наращивание финансовых расходов по заёмным средствам сопровождается увеличением силы операционного рычага. Поэтому фирма, использующая заёмные средства, изменяет рентабельность собственных и увеличивает риск.

Превышение фактической выручки над порогом рентабельности составляет запас финансовой прочности. По мере удаления от порога рентабельности эффект операционного рычага уменьшается. Сложением переменных и постоянных затрат получают суммарные издержки на весь объем продукции.

Расчёт точки безубыточности заключается в определении минимального объёма (Qmin) СМР, выше которого рентабельность будет больше 0%:

Qmin = Sпост.BрBр−Sпер. = Sпост.1−Sпер.Ц,

где Sпост.- общие условно-постоянные затраты предприятия, руб.: Bр- выручка от реализации продукции, руб., Sпер.- удельные (на единицу объёма) переменные затраты, руб.; Ц - цена единицы продукции, руб.

Сумма Собщ. условно-постоянных и переменных расходов составляет общие издержки производства и может быть определена по формуле:

Собщ. = Sпост. + QSпер..

Прибыль фирмы при этом будет равна П = Вр – Собщ., а выручка в итоге реализации определится по формуле Вр = ЦQ. При равенстве Собщ. = Вр фирма находится на пороге безубыточности; следовательно, формулой безубыточности является Sпост. + QSпер. = ЦQ, a цена единицы продукции Ц в этом случае называется точкой безубыточности, или порогом рентабельности.

В точке безубыточности Д компенсируются переменные и постоянные расходы, а прибыль в итоге реализации равна нулю, см. рисунок.

Линия ОА-это график выручки от реализации. Линия СБ - линия себестоимости (суммарных издержек). Треугольник ОСД - зона убытков, треугольник ДАБ - зона прибыли. Точка Д - точка безубыточности (порог рентабельности), объём продаж равен 500 ед., выручка - 1750 у.е., прибыль равна нулю.

Чтобы узнать количество продаваемого товара, приносящего заданную прибыль, необходимо разделить сумму постоянных затрат и желательной прибыли на валовую маржу, приходящуюся на единицу товара. А чтобы вычислить величину выручки, нужно разделить сумму постоянных издержек и желательной прибыли на коэффициент валовой маржи.

Например, произвольно задаём объем продаж - 1000 штук. Стоимость единицы продукции равна 3,5 условным единицам (у.е.), удельные переменные затраты - 2,1 у.е. Установим выручку, соответствующую этому объему продаж (3,5 1000=3500), и отметим найденную точку А. Соединим её с началом координат - получим график выручки от реализации продукции.

Проведём линию постоянных издержек от точки С (700) параллельно горизонтальной оси. Вычислим переменные издержки для заданного объема (2,1 1000=2100); добавив переменные издержки к постоянным, получим суммарные издержки (700+2100=2800) и отметим точку Б, соответствующую полным издержкам для объема продаж в 1000 штук. Соединив её с точкой С, получим линию суммарных (полных) издержек.

Порог рентабельности определяем из условия равенства выручки и суммарных издержек. Это равенство обеспечивается в точке пересечения линии выручки с графиком суммарных издержек. Данной точке соответствует объем продаж в 500 единиц. «Поднимая» и «опуская» линию выручки и линию суммарных затрат над горизонтальной осью, можно определить пороги прибыльности согласно новым параметрам.

Операционный анализ - неотъемлемая часть управленческого учета. Причем его результаты составляют коммерческую тайну предприятия.

Ниже в таблице приведены параметры, обозначения и формулы, используемые в расчётах порога рентабельности, запаса финансовой прочности и силы воздействия операционного рычага. Удельную валовую прибыль, определяемую как разность между ценой и переменными расходами, в экономической литературе называют маргинальной (маржинальной) прибылью.

Таблица

| № | Наименование параметров | Символ | Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации | А |  |
| 2 | Переменные издержки | Б |  |
| 3 | Валовая маржа | В | В=А-Б |
| 4 | Коэффициент валовой маржи = валовая маржа : выручка от реализации | С | С=ВА |
| 5 | Коэффициент валовой маржи (в процентах) = валовая маржа : выручка от реализации х 100% | С | С=ВА100% |
| 6 | Постоянные затраты | D |  |
| 7 | Порог рентабельности = сумма постоянных затрат : коэффициент валовой маржи | E | E=DC |
| 8 | Запас финансовой прочности (в рублях) = выручка от реализации – порог рентабельности | F | F=A-E |
| 9 | Запас финансовой прочности (в процентах к выручке от реализации) = запас финансовой прочности (руб.) : выручка от реализации | G | G=FA |
| 10 | Прибыль = запас финансовой прочности х х коэффициент валовой маржи | П | П=F C |
| 11 | Сила воздействия операционного рычага = валовая маржа : прибыль | I | I=ВП |

Величина маргинальной прибыли равна сумме прибыли на единицу продукции и части постоянных расходов, включаемых в полную себестоимость изделия.

## ЛЕКЦИЯ 13

Налоги - обязательные платежи, взимаемые государством с юридических предприятий) и физических лиц и зачисляемые в доходы федерального, региональных или местных бюджетов /10, 11/. Они являются одной из финансовых отношений, обеспечивающих распределение доходов в соответствии с задачами социально-экономического развития общества. Сущность налогов  проявляется в их функциях.

Современная налоговая система базируется на единых для всех плательщиков принципах. К ним относятся равенство форм собственности, единый подход к определению ставки налога и устанавливаемым льготам (социальная справедливость); учет всех видов дохода; однократность налогообложения, обязательность, стабильность.

Ставка (налоговая квота) - размер налога, устанавливаемый на единицу обложения. Она определяется либо в твёрдой сумме, либо в процентах. Ставки налога могут быть прогрессивными (растут быстрее, чем прирастает доход), пропорциональными (забирается одинаковая часть любого дохода), регрессивными (повышенными для низких доходов, пониженными - для высоких).

Налоговая льгота - полное или частичное освобождение налогоплательщика от налогообложения в соответствии с действующим законодательством (необлагаемый минимум дохода, налоговый вычет, скидка).

В сфере экономики налоги выполняют следующие функции:

1) регулирующая, направленная на упорядочение рыночных отношений, способствующая сглаживанию социальных противоречий и реализуемая в форме бюджетно-финансового, денежно-кредитного и ценового механизма, она заключается в том, что государство, маневрируя налоговыми ставками, льготами, штрафами, правилами налогообложения, создает условия для ускоренного развития некоторых отраслей, предприятий и способствует выполнению научных, оборонных, технических, крупных производственных программ, которые без него практически не могут быть реализованы;

2) стимулирующая проявляется в том, что с помощью льготных налогов государство вызывает рост инвестиций в отрасли экономики и рост технического прогресса (не облагается налогом часть прибыли предприятия, идущая на его модернизацию и приобретение новой техники); развитие производства; продажу отечественных товаров за границу, ввоз капитала и др.;

3) распределительная заключается в переадресовке налогов для социального выравнивания уровня жизни населения (налоги из сферы материального производства направляются на развитие непроизводственной сферы);

4) контрольная, учитывающая количество налоговых поступлений, сопоставляющая их с расходами государства и вносящая необходимые изменения в налоговую систему и бюджетную политику;

5) фискальная (бюджетная), предусматривающая изъятие части доходов для формирования финансовых ресурсов предприятий; она обеспечивает сбор средств прежде всего в бюджет государства и заключается в том, что с помощью налогов пополняются средства государственной казны, которые используются затем на содержание госаппарата, армии, развитие науки и техники, поддержку детей, пожилых и инвалидов (из этих средств покрываются расходы на образование. строительство школ, высших учебных заведений, зарплату преподавателям, стипендии студентам; часть средств идет на здравоохранение, т.е. содержание больниц, поликлиник, защиту здоровья матери и ребенка; из этого же источника «черпаются» деньги на защиту окружающей среды, строительство дорог, государственных предприятий и сооружений и др.).

Субъекты налога - физические и юридические лица, обязанные их платить.

Объектами налогообложения являются доходы, прибыль, дивиденды, рента, заработная плата, добавленная стоимость, некоторые виды деятельности, операции с ценными бумагами, стоимость отдельных товаров, пользование природными ресурсами, имущество физических и юридических лиц и др.

Налоги подразделяют на прямые, взимаемые с доходов и имущества, и косвенные, включаемые в цену товаров и тарифов на услуги. Первые берутся государством непосредственно с налогоплательщиков (налоги на доходы, имущество, ресурсы); вторые связаны с хозяйственными операциями и выступают в виде специальных надбавок в пользу государственного бюджета или тарифов на услуги (акцизы, НДС, налог с продаж и др.). Следовательно, косвенные налоги оплачивает покупатель данных товаров; субъектом налогообложения становится их продавец, который выступает как посредник между налогоплательщиком (покупателем) и государством по взиманию налогов и передаче их в казну.

Вся совокупность налогов разделена на следующие типы: федеральные, взимаемые по всей территории страны и идущие в государственный бюджет (налог на прибыль предприятий, добавленную стоимость, акцизы, подоходный налог с физических лиц и др.); региональные, взимаемые органами управления субъектов Российской Федерации и направляемые в региональные бюджеты (налог на имущество предприятий, транспортный, дорожный и др.), местные, взимаемые органами местного самоуправления и направляемые в местные бюджеты (земельный налог, налог на содержание милиции, благоустройство территорий, налог на имущество с физических лиц и т.д. ).

Применяются три способа взимания налогов: кадастровый - по основным признакам объекта с указанием его средней доходности (например, земли - по плодородию и местоположению), «у источника» (берётся бухгалтерией до получения дохода с заработной платы, гонорара); по декларации - взимание налога после получения дохода владельцем (по заявлению о годовом совокупном доходе).

Известны три способа увеличения налоговых поступлений в бюджет: расширение круга налогоплательщиков; увеличение числа тех объектов, с которых взимаются налоги; повышение ставок. Стремление государства увеличить поступления в бюджет не должно снижать заинтересованности налогоплательщиков в экономической деятельности.

Из всей совокупности налогов, которые платят предприятия (в том числе и дорожно-строительные организации), рассмотрим следующие.

Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой форму изъятия в бюджет части прироста стоимости, созданной в процессе производства; налог исчисляется как разница между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и стоимостью материальных затрат, относимых на издержки производства.

Объектом налогообложения являются обороты по реализации продукции (работ, услуг). В дорожно-строительных организациях этим налогом облагается стоимость выполненных и оплаченных заказчиком СМР и ремонтных работ, исходя из рыночных цен. Налог взимается также с выручки, полученной от оказания транспортных услуг, услуг по сдаче в аренду помещений и имущества и др. Объектом налогообложения являются также выручка от реализации основных производственных фондов, нематериальных активов, материально-технических ресурсов, выдача материалов, продуктов, товаров работникам в счет заработной платы. Подлежат налогообложению и средства, полученные в результате взыскания штрафов, пени, выплаты неустоек за нарушение договорных обязательств, и т. д.

От налога на добавленную стоимость освобождаются организации, строящие жилье. Не облагаются НДС средства, вносимые учредителями в уставный фонд фирмы, существуют и другие льготы. Уплата налога производится по ставке 20 %. Выручка организации по всем видам деятельности с учётом НДС поступает в её распоряжение. Одновременно строительная организация является также плательщиком НДС за приобретенные ресурсы и услуги.

Налог на прибыль служит инструментом перераспределения национального дохода, является прямым и полностью зависит от финансового результата. К плательщикам данного налога относятся все организации, имеющие статус юридического лица, отдельный баланс и расчетный счет.

Объект налогообложения - валовая прибыль организации, исчисляемая как разность между выручкой от реализации продукции и затратами на её производство.

Финансовый результат реализации продукции, работ, услуг определяется как разница между суммой выручки от реализации и суммой издержек производства и НДС, а при реализации основных фондов - как разница между первоначальной стоимостью выбывающих основных фондов и выручкой от их реализации.

При исчислении налогооблагаемой прибыли валовая прибыль уменьшается на сумму отчислений в резервный фонд и другие аналогичные фонды до достижения их размеров, установленных учредительными документами, но не более 25 % от фактически внесённого уставного капитала. При этом сумма, выплачиваемая по льготным тарифам, не должна превышать 50% от налогооблагаемой прибыли организации.

Действующее законодательство устанавливает систему налоговых льгот, позволяющих существенно снизить сумму налога на прибыль.

Налогооблагаемая прибыль уменьшается:

1) на всю сумму капвложений, использованных предприятием на строительство или расширение собственной производственной и непроизводственной базы;

2) в размере 30 % от инвестиций, направленных на природоохранные мероприятия;

3) в размере 5 % взносов на благотворительные цели;

4) для затрат на содержание объектов социальной сферы, находящихся на балансе предприятий, в размере, устанавливаемом местными органами власти.

Дорожно-строительные организации со среднесписочной численностью работающих до 200 человек помимо перечисленных льгот имеют дополнительную: из налогооблагаемой прибыли исключается её часть, направляемая на строительство, реконструкцию и обновление основных производственных фондов, освоение новой техники и технологий. Вновь созданные малые предприятия, в уставном капитале которых доля государственной, муниципальной собственности и собственности общественных объединений составляет не более 25 процентов, в первые два года работы не платят налог на прибыль. Эти малые предприятия должны строить объекты жилищного, производственного, социального и природоохранного назначения. Для предоставления этих льгот выручка от указанных видов деятельности должна превышать 70 % от общей суммы реализации. Ставка налога на прибыль составляет 35 %. из них 13 % зачисляется в федеральный бюджет, 22 % - в бюджеты субъектов РФ.

Налог на имущество представляет собой региональный прямой налог, который распространяется и на дорожно-строительные организации. Уплата налога производится поквартально. Объектами налогообложения служат основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе предприятий. Учёт их ведётся по остаточной стоимости. Предельный размер налоговой ставки на имущество не может превышать 2 % от его среднегодовой стоимости. Вновь созданные строительные организации не платят данный вид налога в течение года с момента их регистрации.

Налог на пользователей автомобильных дорог предназначен для содержания автодорог общего пользования. Объектом налогообложения является выручка в итоге реализации продукции, работ и услуг: из налогооблагаемой базы исключается НДС. Ставка равна 0,4 % суммы реализации продукции; для снабженческо-сбытовых, торгующих, заготовительных организаций - 0,03 % с оборота. Расходы по налогу включаются в состав себестоимости СМР.

Налог с владельцев транспортных средств исчисляется, исходя из суммарной мощности двигателя, марки транспортного средства, а также установленного размера годового налога с единицы мощности двигателя. Сумма платежей включается организацией в состав себестоимости СМР.

Налог на приобретение транспортных средств взимается со всех юридических лиц, приобретающих их. Ставка устанавливается в процентах от продажной цены (без учета НДС и акцизов) в размерах: на все виды автомобилей -20% на прицепы и полуприцепы - 10 %. Уплата налога производится по месту регистрации транспорта. При лизинге организация платит налог, исходя из балансовой стоимости машин (за вычетом износа). В случае приобретения техники, бывшей в употреблении, для исчисления налога принимается продажная цена (без НДС и акцизов), но не ниже балансовой стоимости (за вычетом износа).

Налог на содержание милиции определяется как произведение ставки налога, минимального размера оплаты труда и среднесписочной численности работников соответствующей организации.

Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы строительные организации платят независимо от наличия таких объектов на их балансе. Величина налога рассчитывается от фактического объема реализации продукции за вычетом НДС. Если организация имеет на своем балансе соответствующие объекты, то из суммы налога, подлежащего уплате, вычитаются расходы, связанные с их содержанием

## ЛЕКЦИЯ 14

Планирование и прогнозирование - важнейшие компоненты управления предприятием. Они позволяют предвидеть перспективу его развития, рационально использовать все ресурсы, избежать банкротства; повысить эффективность и конкурентоспособность производства, стабилизировать финансовое состояние предприятия, поднять качество продукции на уровень, отвечающий конъюнктуре рынка.

Планирование должно быть стратегическим и текущим.

Стратегическое планирование представляет собой набор действий руководства, нацеленных на достижение желаемых результатов в будущем. Это база для разработки практически всех управленческих решений, основными из которых являются следующие: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, организационное стратегическое предвидение. Такое планирование бывает долгосрочным (свыше пяти лет), среднесрочным (от года до пяти лет) и краткосрочным, т.е. текущим (до года).

Текущее планирование производится с учетом показателей, намеченных стратегическим планом. Поэтому структура текущего плана, состав его разделов должны быть увязаны с перспективным, а сам план должен включать также меры и приемы контроля исполнения принятых решений. В нём для предприятия в целом и его подразделений детально разрабатываются оперативные планы выполнения СМР, материально-технического снабжения, научных исследований, внедрения новой техники, материалов, и перспективных технологий, также программы маркетинга.

Текущие планы предусматривают реконструкцию мощности организаций, замену строительной техники и оборудования, комплектование и обучение работников, программы реализации продукции и предоставление ремонтно-строительных услуг, в том числе и населению. Кроме того, в их состав обязательно входят календарные планы выполнения СМР.

При планировании используются методы: балансовый; нормативный; программно-целевой; по технико-экономическим факторам. Самым распространенным методом, применяемым на предприятиях, является балансовый. При его использовании составляются следующие виды балансов: материальные (балансы топлива, электроэнергии, строительных материалов); трудовые (баланс рабочей силы); финансовые (баланс денежных доходов и расходов, бухгалтерский баланс и др.). Сущность второго заключается в том, что при планировании применяется целая система норм и нормативов использования ресурсов (нормы расхода материалов, выработки, обслуживания, трудоемкости, численности, нормативы использования машин, организации производственного процесса). Третий метод используется для реализации научно-технической политики предприятия (от идеи до внедрения в производство). Последний же применяется при планировании издержек производства и социального развития предприятия и должен учитывать факторы внедрения новой техники, и технологии, материалов, совершенствования организации производства и труда, изменения объёма СМР. Как правило, на практике используется не один метод, а весь их комплекс.

Финансовое планирование в организации зависит от качества прогнозов основных показателей производственно-хозяйственной деятельности, рыночной конъюнктуры, состояния денежного обращения и курса рубля. Показатели финансового планового баланса или баланса доходов и расходов, определяются источниками поступлений средств, затратами и расходами. Эти показатели представляют собой систему, позволяющую в рамках каждого временного периода планирования (месяца, квартала, года) определять источники формирования собственных и заемных средств, их соотношение, направления использования, распределение источников средств по статьям и сбалансированность их с затратами или расходами.

Кроме того, финансовый план содержит расчеты следующих параметров: прибыли от производственной деятельности; амортизационных отчислений на восстановление основных фондов; поступления средств в порядке кредитования; процентов по банковским кредитам, финансовых результатов других видов деятельности.

В рыночной экономике обязательным рабочим документом для любого предприятия, в том числе дорожно-строительного, является бизнес-план /12/.

Бизнес-план - это основная программа предпринимательской деятельности, включающая экономически обоснованные, перспективные организационно-технические мероприятия и являющаяся не только внутренним документом предприятия, но и инструментом привлечения инвесторов и кредиторов.

Основная цель бизнес-плана - чётко наметить производственно-хозяйственную деятельность не только на ближайший, но и на отдаленные периоды (в соответствии с потребностями рынка и с возможностями получения необходимых ресурсов). В условиях экономической нестабильности план должен постоянно обновляться с учетом перемен, происходящих как внутри предприятия, так и на рынке, в рамках которого действует организация, а также в экономике в целом. Бизнес-планом обоснованно прогнозируются выгодность инвестиций, уровень и сроки получения прибыли, конкурентоспособность работ В нём же приводятся конкретные планы внедрения новых технологий, использования трудовых и материально-технических ресурсов.

Из изложенного следует, что бизнес-план помогает взаимосвязано решить следующие основные задачи: определить конкретные направления производственной деятельности организации и её место на рынке дорожной продукции; сформулировать перспективные и ближайшие цели предприятия, стратегию и тактику их решения; установить ожидаемые финансовые результаты деятельности; наметить перечень маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рекламе, ценообразованию; оценить фактическое финансовое и материальное положение и на этой основе рассчитать объём ресурсов, необходимый для достижения поставленных целей. Состав бизнес-плана и степень его детализации зависят от объемов производства и характера сооружаемых объектов, размеров рынка сбыта, наличия конкурентов, перспектив развития предприятия.

В общем виде бизнес-план включает следующие разделы:

раздел 1 «Возможности организации (резюме)»;

раздел 2 «Виды товаров (работ, услуг)»;

раздел 3 «Рынки сбыта»;

раздел 4 «Конкуренция на рынках сбыта»;

раздел 5 «План маркетинга»;

раздел 6 «План производства»;

раздел 7 «Организационный план»;

раздел 8 «Правовое обеспечение деятельности предприятия»;

раздел 9 «Оценка рисков и страхование»;

раздел 10 «Финансовый план»;

раздел 11«Стратегия финансирования».

В первом разделе излагаются заключительные выносы бизнес-плана с целью привлечь внимание инвесторов, компаньонов, банкиров, собственных сотрудников. В нём лаконично определяются в приоритетном порядке все направления деятельности организации с указанием отличия намечаемого вида работ от работ предприятия-конкурента, патентоспособность продукции, способы улучшения её качества. Здесь же приводятся ожидаемые финансовые результаты (выручка от реализации, себестоимость СМР. валовая прибыль, срок гарантированного возврата заёмных денежных средств, уровень прибыльности инвестиций).

Второй раздел бизнес-плана содержит информацию о номенклатуре уже существующих и новых видов работ и услуг, которые предприятие может предложить заказчикам, описание их преимуществ, цен, возможностей усовершенствования технологий.

Третий посвящается исследованию возможных рынков сбыта, их анализу, изучению качества работ и услуг, прогнозированию сбыта. Анализ ведётся по критериям сегментации рынков и их ёмкости с указанием долей сегментов, контролируемых предприятием. В результате делается вывод о необходимости поиска новых рынков сбыта, предлагаются меры по расширению сферы влияния. Каждый сегмент предъявляет специфические требования к СМР: если подрядная организация приведет свои работы в соответствие с этими требованиями быстрее и лучше конкурентов, то она сможет увеличить долю своего участия, а следовательно и долю прибыли.

При этом важными условиями исследования являются ясное понимание запросов заказчиков, путей приобретения популярности в их среде и выбор рациональных способов предложения своих услуг в качестве подрядчиков.

Четвертый раздел содержит анализ рыночной конъюнктуры, конкурентов, их стратегии и тактики на рынке строительной продукции, а также данные о количестве организаций, предлагающих услуги по выполнению аналогичных СМР, с указанием объемов производства и доли рынка, которой они владеют Здесь же даётся оценка достоинств и недостатков технологий, используемых конкурентами, указываются цены СМР, приводится информация об авторитете («имидже») конкурента.

При анализе конкурентов надо стремиться учесть все факторы, влияющие на спрос заказчиков, и постараться убедить последних в преимуществе предлагаемых технологий и условий производства.

Пятый раздел охватывает следующие моменты: цели и стратегии маркетинга, ценообразование, схемы распространения работ и услуг, реклама, формирование общественного мнения.

Решая вопросы ценообразования, нужно обоснованно выбрать одну из стратегий: «Высокое качество - высокая цена», «Низкие производственные издержки - низкая цена» или «Цена в зависимости от цен конкурентов». Для предложения своих услуг предприятие должно находить контакты с заказчиками и заключать договоры подряда непосредственно в ходе переговоров с ними или в подрядных торгах.

В шестом разделе наглядно показываются мощность организации, её основных фондов, источники и условия приобретения материалов, методы планирования производства и способы контроля качества работ, указываются привлекаемые организации-субподрядчики. Главная задача раздела - доказать потенциальным заказчикам, что предприятие в состоянии выполнить планируемые объемы работ в нужные сроки и с требуемым качеством.

В седьмом разделе должна быть указана следующая информация: организационная структура (схема управления, состав подразделений и их функции, координация и взаимодействие служб); данные о рабочей силе, не связанной с управлением (потребность в кадрах по профессиям, форма привлечения, наличие рабочей силы в месте расположения объектов строительства, зарплата, материальные льготы, режим работы): состав управленческого персонала, возраст, образование, опыт, достоинства и недостатки отдельных работников, система стимулирования труда; кадровая политика (принципы отбора и найма, система планирования профессиональной подготовки, повышения квалификации кадров, система продвижения работников по службе).

Восьмой раздел обосновывает все правовые вопросы создания и деятельности организации Он содержит следующие сведения: дату образования предприятия, учредительные документы; время и место регистрации; юридический адрес; форму собственности; информацию о пайщиках-акционерах с указанием доли в акционерном капитале; аспекты деятельности, копии лицензий на виды деятельности, предусмотренные в бизнес-плане; копии соглашений и договоров с другими организациями и заказчиками.

Девятый раздел бизнес-плана представляет особый интерес для заказчиков, кредиторов и инвесторов, так как им важно знать, с какими трудностями может столкнуться подрядчик. В разделе следует привести перечни возможных рисков с указанием вероятности их возникновения и ожидаемого ущерба, организационных мероприятий по их профилактике и нейтрализации, изложить программу и представить документы страхования от рисков.

Десятый раздел является важнейшей составной частью бизнес-плана, содержащей следующие показатели: объемы работ (услуг), прибыль, себестоимость, финансовые отчёты и планово-отчетные документы (оперативный план, план доходов и расходов, план движения денежных средств, балансовый план).

Одиннадцатый раздел включается в том случае, если принято решение о расширении организации. В этом разделе требуется охарактеризовать объём средств, необходимых для реализации предполагаемого проекта, ожидаемый размер дохода, источники и форму заёмных средств, срок возврата инвестиций

При бизнес-планировании необходимо соблюдать основополагающие принципы, важнейшими из которых являются следующие.

Конкретность (адекватность) - учет реальных возможностей, условий и проблем предприятия. Это означает, что планы должны разрабатываться на основе проектно-сметной документации и увязываться с финансовыми, трудовыми и материально-техническими ресурсами, сроками поставки последних.

Стабильность - постоянство принятых планов в течение всего периода строительства. Любые существенные изменения вызывают неизбежную реконструкцию производства, что приводит к дополнительным затратам и потерям. Корректировка плана допускается в том случае, если она не нарушает ритм работы организации и принятого финансирования объекта, а также в случае перевыполнения плановых заданий прошлого года и принятия дополнительных обязательств по досрочному вводу объектов в эксплуатацию.

Эффективность требует того, чтобы цели достигались с наименьшими материальными, трудовыми и финансовыми затратами.

Демократический централизм должен проявляться в широком обсуждении проектов на всех уровнях управления.

Научность - использование в планировании достоверной информации и научно проверенных прогрессивных методов.

Нацеленность планов на рациональное использование ресурсов, повышение эффективности производства и достижение максимальной прибыли.

Скоординированность деятельности всех производственных подразделений с целью обеспечения их сбалансированной работы.

Непрерывность планирования предусматривает систематический пересмотр и корректировку долго- и среднесрочных планов с учетом обстоятельств, (а годовые - должны верстаться на основании их).

Гибкость означает постоянную адаптацию к изменению внешней и внутренней среды

Основными показателями плана капвложений являются такие: ввод мощностей (в том числе расширение действующих и строительство новых предприятий), основных фондов, объем капитальных вложений. Одновременно с этим планом формируются титульные списки - поименные перечни объектов, строительство которых намечено на конкретный период (пятилетку, год). Титульные списки утверждаются руководителями организаций-заказчиков. Включение в них объектов равнозначно разрешению на строительство.

Титульный список - неизменный плановый документ на весь период работ. Он обязателен для заказчиков и подрядчиков, служит основанием для финансирования строительства, составления и предъявления заявок в адрес снабженческо-сбытовых организаций, а также для формирования плана проектно-изыскательских работ

На его основе генеральный подрядчик совместно с заказчиком составляют внутрипостроечные титульные списки, которые необходимы для распределения показателей плана капитальных вложений по отдельным объектам и затратам.

Все объекты, включаемые во внутрипостроечные титульные списки, разделяются на три группы: пусковые объекты, подлежащие вводу в планируемом году; переходящие объекты, время начала и окончания строительства которых лежит за пределами планируемого периода, задельные объекты, строительство которых начинается в планируемом году, а сдача в эксплуатацию на.мечена на последующие годы.

## ЛЕКЦИЯ 15

Хозяйственный учёт предполагает количественную и качественную оценку всех сторон финансово-хозяйственной деятельности предприятия Информационной базой являются сведения, поступающие путем наблюдения, измерения, регистрации действий, фактов, явлений, процессов. На основе анализа этих сведений осуществляется управление строительным производством Учёт является ещё и средством борьбы с бесхозяйственностью, защиты собственности предприятия, выявления резервов повышения его эффективности

Виды учета - оперативный, статистический и бухгалтерский

Оперативный учёт используется в рамках отдельного предприятия тогда, когда нужна срочная информация Главная особенность краткость информации и быстрота ее передачи (по рации, телефону, телеграфу). В ходе такого учёта можно получить данные о темпах строительства, выполнении СМР по отдельным объектам, участкам, бригадам. Данные оперативного учета применяются для повседневного текущего руководства и управления

Эта информация может быть использована при составлении бухгалтерской отчётности или для выявления причин потерь рабочего времени, снижения качества СМР, удорожания себестоимости и других факторов, оказывающих влияние на показатели деятельности строительных подразделений. Хотя оперативный учёт и не может дать полной картины производственно-хозяйственной деятельности дорожной организации, он все же необходим.

Статистический учёт производится государственными органами. Учитываемые данные требуются для изучения закономерностей социально-экономических процессов в стране. На основе этих данных производятся экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий, составление перспективных планов, выбор методов организации строительства, вариантов рационального размещения объектов и подразделений. Каждая организация в установленные сроки подаёт в местные и региональные статистические управления сведения о капвложениях, производительности труда, прибылях и убытках, себестоимости и стоимости СМР и др. (на бланках специальной отчётности).

Бухгалтерский учёт - это основной вид хозяйственного учёта. Он охватывает все стороны деятельности дорожного предприятия. Главная особенность бухгалтерского учета в том, что он должен быть сплошным и непрерывным по времени, т.е. каждая хозяйственная операция должна отражаться в той последовательности, в которой она совершается Объектом учёта являются финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении организации (их состояние, движение, формы существования, принадлежность и источники формирования).

Бухгалтерский метод - совокупность различных способов и приёмов, используемых с целью создания информационной базы об объектах учёта.

Способы бухгалтерского учёта - это система специального экономического обобщения объектов учёта в денежной форме (документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, бухгалтерский баланс, отчетность). Она обеспечивает полный, точный, достоверный характер полученной информации на любом уровне организации учёта. Коротко охарактеризуем суть отдельных способов.

Документация - первичное отражение всех видов средств, источников их формирования, операций, позволяющее осуществлять сплошное и непрерывное наблюдение, регистрировать все сведения о ресурсах. Документы (требование, ордер) - носители первичной информации. Они используются для текущего и последующего контроля, планирования, анализа и принятия решений.

Инвентаризация - первичное наблюдение и выявление не зафиксированных в документах объектов бухгалтерского учёта путем проверки (пересчёта, взвешивания) фактического наличия материальных ресурсов, денежных средств и расчетов. Полученная информация сопоставляется с данными бухгалтерского документированного  учета. Расхождения между фактической информацией и данными учёта возможны только при наличии ошибок, приписок, хищений, злоупотреблений и естественной убыли.

Оценка - выявление стоимостного содержания экономических явлений Она включает стоимостное определение состава средств. обобщение данных о затратах в течение установленного периода времени. Особым принципом оценки является её сбалансированность в отношении средств и их источников Используемые различные показатели оценки перечислены в лекции 10.

Калькуляция - подсчет и определение себестоимости единицы работ Пользуясь этим способом, можно рассчитать сметную, плановую, нормативную и фактическую удельную себестоимость СМР. Именно она является реальной мерой финансовых ресурсов, вложенных фирмой в материальные ценности. Соотношение фактических издержек по статьям затрат с плановыми (нормативными, сметными) позволяет предприятию оценить его деятельность за определённый промежуток времени и выявить экономию или перерасход средств.

Счета - это экономический приём группировки и отражения всех видов хозяйственных средств, источников их образования и самих процессов, позволяющий получить необходимую информацию по конкретному объекту для текущего учёта, контроля и управления. При помощи счетов регистрируются все происходящие изменения. По экономическому содержанию можно выделит три группы счетов: средств, процессов (основного и вспомогательного производства, реализации) и источников средств (собственных и заёмных).

Двойная запись - это специфический метод бухгалтерского учета, отражающий каждую хозяйственную операцию одновременно в нескольких счетах (в одинаковом объёме).

В процессе расширенного воспроизводства материально-технические средства предприятия находятся в непрерывном движении, одновременно возобновляясь как в натуральной, так и в стоимостной форме, что вызывает двойственное изменение в объектах учета. Этот приём служит средством контроля правильности и законности совершаемых операций.

Бухгалтерский баланс - экономическая группировка и обобщение хозяйственных средств и источников их формирования в денежном выражении. С помощью этого способа получают обобщённые данные о состоянии средств (их составе, размещении, источниках формирования), необходимых для бесперебойной работы строительной организации. Данные бухгалтерского баланса используются предприятием для контроля состояния и структуры средств и их источников, его платеже- и кредитоспособности.

Отчётность - способ получения обобщенных данных по установленным экономическим показателям, которые характеризуют объём производства, ввод в действие производственных мощностей, степень выполнения плана, производительность труда, снижение себестоимости, качество продукции, эффективность производства, величину прибыли или убытка.

Бухгалтерская отчётность является главным источником экономической информации для анализа и контроля производственно-хозяйственной деятельности и управления предприятием. Она включает бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных средств, расчет среднегодовой стоимости имущества и др.

Бухгалтерский баланс - главная форма бухгалтерской отчётности. Форма баланса - это таблица, в левой стороне которой (актив) отражаются состав и размещение средств предприятия, а в правой (пассив)- источники образования этих средств и их целевое назначение. Главное условие бухгалтерского баланса - равенство его активов и пассивов.

Активы - внеоборотные и оборотные средства, которыми владеет предприятие, а также убытки как некомпенсируемые затраченные средства.

Внеоборотные активы - постоянная (немобильная) часть активов, т.е. собственные средства предприятия, выбывшие из хозяйственного оборота, но продолжающие числиться на бухгалтерском балансе (нематериальные активы, основные средства, приобретённые для выполнения СМР. долгосрочные финансовые вложения).

Нематериальные активы - стоимость объектов промышленной и интеллектуальной собственности и иных имущественных прав (права пользования земельным участком, квартирой, телефоном; программное обеспечение, авторские права, патенты, лицензии, «ноу-хау», цена хозяйствующего субъекта и др.)

Пассивы баланса - долга и обязательства предприятия, подлежащие оплате, в том числе прибыль как один из источников формирования средств.

Основное условие бухгалтерского баланса - равенство актива и пассива Для отражения конкретного вида средств или источников в балансе каждому из них отводится отдельная строка, которую принято называть статьёй баланса.

## ЛЕКЦИЯ 16

Оценка деятельности дорожной организации может охватывать несколько направлений, например: выполнение производственной программы; организационно-технический уровень производства; использование рабочей силы, заработной платы, средств труда; обеспеченность финансовыми и материально-техническими ресурсами и эффективность их применения; себестоимость СМР; прибыль и рентабельность, финансовое состояние, в том числе ликвидность баланса. Приведённый перечень отнюдь не исчерпывающий, так как может быть дополнен, например, анализом работы отдельных служб предприятия.

Кроме того, рыночные отношения привели к дальнейшей дифференциации финансового анализа, внутри которого выделяются оценки финансовых результатов; финансового состояния; деловой активности и эффективности деятельности предприятия.

Анализ финансового состояния /4, 13/ проводится с помощью следующих основных принципов: сравнение, сводка и группировка, цепные подстановки, приём разниц. В отдельных случаях могут быть использованы методы экономико-математического анализа (регрессивный и корреляционный анализ).

Приём сравнения заключается в сопоставлении финансовых показателей отчетного периода с их плановыми значениями (норматив, норма, лимит) и показателями предшествующего периода. Для того чтобы результаты сравнения позволили сделать правильные выводы, необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых показателей, т.е. их однородность и однокачественность. Требование сопоставимости распространяется на календарные сроки, методы оценки, условия работы, инфляционные процессы и т.д.

Приём сводки и группировки заключается в объединении информационных материалов в аналитические таблицы, обеспечивающие возможность сделать необходимые сопоставления и выводы. Аналитические подстановки позволяют в процессе анализа выявить взаимосвязь различных экономических явлений и показателей, определить влияние наиболее существенных факторов и обнаружить те или иные закономерности в развитии финансовых процессов.

Приём цепных подстановок применяется для выяснения влияния отдельных факторов в общем комплексе их воздействия на уровень совокупного финансового показателя. Он используется в случаях, когда связь между показателями можно выразить в виде математической зависимости.

Сущность приёма состоит в том, что, последовательно заменяя каждый отчетный показатель базисным (т.е. показателем, с которым сравнивается анализируемый), все остальные рассматривают как неизменные. Такая замена позволяет определить степень влияния каждого фактора на совокупный финансовый показатель. Число цепных подстановок зависит от количества факторов. Использование этого приёма требует строгой последовательности.

Приём разниц состоит в том, что предварительно определяются абсолютная или относительная разница (отклонение от базового показателя) по изученным факторам и совокупному финансовому показателю. Затем это отклонение по каждому фактору умножается на абсолютное значение других взаимосвязанных факторов. При изучении влияния на совокупный показатель двух факторов (количественного и качественного) принято отклонение по количественному фактору умножать на базисный качественный фактор, а отклонение по качественному фактору - на отчетный количественный фактор.

Индикатором конкурентоспособности предприятия на рынке являются его финансы. Поэтому устойчивое финансовое состояние хозяйствующего субъекта является залогом его жизнедеятельности в условиях рыночной экономики. Финансовое состояние предприятия - ёмкое понятие, его можно охарактеризовать следующими критериями.

Финансовая устойчивость - такое состояние финансов (их распределение и использование), которое обеспечивает развитие производства на основе роста прибыли и капитала при сохранении платёжеспособности и кредитоспособности предприятия в условиях допустимого уровня риска.

Общая устойчивость - состояние, когда предприятие стабильно на протяжении достаточно длительного периода времени выпускает и реализует конкурентоспособную продукцию, получает чистую прибыль, достаточную для производственного и социального развития, является ликвидным и кредитоспособным.

Платёжеспособность - это возможность организации расплачиваться по своим обязательствам. При хорошем финансовом состоянии предприятие устойчиво платёжеспособно, при плохом - периодически или постоянно неплатёжеспособно.

Самый лучший вариант, когда у хозяйствующего субъекта всегда имеются свободные денежные средства. Но оно является платёжеспособным и в том случае, когда свободной наличности недостаточно (или вовсе нет), так как предприятие способно быстро реализовать свои активы и расплатиться с кредиторами.

Так как одни активы обращаются в деньги быстро, другие - медленнее, нужно их сгруппировать по степени ликвидности, т.е. по возможности обращения в денежные средства.

Наиболее ликвидными (А1) являются денежные средства и краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги. На втором месте быстрореализуемые активы (А2) - депозиты и дебиторская задолженность. Более длительного времени требует реализация готовой продукции (А3), запасов сырья и материалов, их относят к медленнореализуемым активам. Есть ещё группа труднореализуемых активов (А4), таких, как земля, здания, оборудование, продажа которых требует значительного времени.

Для определения платёжеспособности с учётом ликвидности активов используется баланс предприятия. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса заключается в сравнении размеров средств актива, сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами обязательств пассива, сгруппированных по срокам их гашения

Пассивы по степени срочности их гашения можно подразделить следующим образом: наиболее срочные обязательства (П1) – кредиторская задолженность: краткосрочные пассивы (П2) - краткосрочные кредиты и займы; долгосрочные (П3)  - кредиты и займы, арендные обязательства; постоянные пассивы(П4)  - собственные средства.

Ликвидность баланса - возможность превращения активов предприятия в наличные деньги для погашения задолженности перед кредиторами, то есть это степень покрытия долгов организации такими средствами, срок превращения которых в наличность соответствует сроку погашения обязательств (например, кредиторская задолженность предприятия покрывается наиболее ликвидными активами, краткосрочные кредиты и займы - быстрореализуемыми активами, долгосрочные обязательства – медленнореализуемыми активами, постоянные пассивы – труднореализуемыми активами).

Бухгалтерский баланс считается абсолютно ликвидным, если А1  П1, А2  П2, А3  П3, А4  П4. Одновременное соблюдение первых трёх правил обязательно влечет за собой выполнение и четвёртого правила: если [А1 + А2 + А3]   [П1 + П2 + П3], то А4  П4. Можно сделать вывод, когда постоянные пассивы перекрывают труднореализуемые активы, соблюдается важное условие платежеспособности - наличие у предприятия собственных оборотных средств. обеспечивающих бесперебойный воспроизводственный процесс Равенство же постоянных пассивов и труднореализуемых активов отражает нижнюю границу платежеспособности за счёт собственных средств организации.

Важными критериями, характеризующими финансовое состояние предприятия, являются его кредитоспособность и рентабельность.

Под кредитоспособностью понимаются возможность получения кредита и способность его своевременного погашения за счёт собственных средств и других финансовых ресурсов. Для достижения и поддержания финансовой устойчивости организации важна не только абсолютная величина прибыли, но и её рентабельность. Состояние фирмы зависит от многих причин, которые можно разделить на зависящие (внутренние) и не зависящие (внешние) от его деятельности.

К внутренним факторам относят способность руководителей организовать рациональное использование финансовых, материальных, технических ресурсов, а также выпуск конкурентоспособной продукции и на этой основе обеспечить устойчивое финансовое состояние фирмы.

Внешние факторы зависят в основном от проводимой государством экономической политики (финансово-кредитной, налоговой, амортизационной. инвестиционной), которая в конечном итоге создает благоприятные или плохие условия хозяйствования.

Высшей формой устойчивости является способность предприятия развиваться в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды.

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, приводятся ниже.

Показатели платежеспособности: коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности: промежуточный коэффициент покрытия затрат; коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия затрат).

Показатели финансовой устойчивости: коэффициент собственности; доля заёмных средств; соотношение заёмных и собственных средств.

Показатели деловой активности: общий коэффициент оборачиваемости капитала, коэффициент оборачиваемости собственных средств (3 оборота); коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (примерно 5 оборотов); средний срок оборота собственных средств и дебиторской задолженности (122 и 73 дня соответственно); коэффициент оборачиваемости всех оборотных активов; коэффициент оборачиваемости банковских активов.

Показатели оценки прибыльности предприятия: рентабельность имущества предприятия; рентабельность собственных средств; общая рентабельность ОПФ; норма балансовой прибыли; чистая норма прибыли. Последний показатель за рубежом называется маржой прибыли (коммерческой маржой); экономический смысл его - отражение удельного веса чистой прибыли в каждом рубле объёма реализации.

В современных условиях правильное определение реального финансового состояния предприятия имеет большое значение не только для самой фирмы, её партнеров, но и для возможных инвесторов. Систематический контроль финансового состояния позволяет оперативно выявлять негативные стороны в работе и своевременно принимать меры по выходу из сложившейся ситуации. Анализу на предприятии должно уделяться самое пристальное внимание.

Для упрощения пользования конспектом в учебное пособие (см. приложение) включён предметный указатель. Сначала приводятся основные понятия и положения, раскрываемые в работе, а затем - ссылки на номер страницы, на которой даётся анализ (или определение) рассматриваемого положения.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| Акция | 15 | Бизнес-план | 94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Амортизация | 51 | принципы планирования | 98 |
| способы расчёта | 51-53 | состав | 95 |
| Анализ |  | Воспроизводство | 48 |
| финансового состояния | 105 | Выручка от реализации | 76 |
| производственно- |  | Выработка | 60 |
| хозяйственной деятельности | 104 | Государственная политика в |  |
| Ассоциация | 19 | экономике |  |
| Баланс бухгалтерский | 103 | амортизационная | 27 |
| активы | 104 | вмешательства | 24-26 |
| активы внеоборотные | 104 | государственное предпринима |  |
| активы нематериальные | 104 | тельство | 27 |
| задолженность дебиторская | 55 | инвестиционная | 26 |
| кредиторская | 107 | планирования | 28 |
| источники средств | 104 | регулирования | 28 |
| ликвидность | 107 | ценовая | 27 |
| средства | 104 | Группа финансово- |  |
| пассивы | 104 | промышленная | 18 |
| Банкрот, банкротство | 22 | Дисконтирование | 44 |
| ликвидация принудительная | 23 | Доход |  |
| погашение долгов | 23 | валовый | 76 |
| санация | 22 | дисконтированный чистый | 44 |
| соглашение мировое | 22, 23 | от внереализационных операций | 77 |
| Безубыточности точка | 81 |  |  |
| Бизнес |  | от реализации | 76 |
| малый, средний | 10 | Заказчик | 30 |
| крупный | 13 | Застройщик | 30 |
| Запас производственный |  | Прямые | 38 |
| гарантийный | 57 | Портфельные | 38 |
| норма | 57 | Трансфертные | 38 |
| переходящий | 57 | Чистые | 38 |
| подготовительный | 57 | Инвестор | 30 |
| текущий | 57 | Индекс доходности | 45 |
| транспортный | 57 | Инжиниринг | 20 |
| Запас финансовой прочности | 82,85 | Кадры предприятия |  |
| Заработная плата |  | Структура | 59 |
| номинальная | 61 | коэффициенты выбытия, об- | 60 |
| реальная | 61 | новления 60, приёма | 60 |
| Затраты |  | Капитальные вложения |  |
| лимитированные | 73 | источники финансирования | 39 |
| на производство работ в |  | структура воспроизводственная | 39 |
| зимнее время | 73 | технологическая | 39 |
| Приведённые | 41 | Компаундинг | 44 |
| прямые | 69 | Конкурентоспособность | 6 |
| смешанные | 81 | Консорциум | 19 |
| удельные | 42 | Концерн | 19 |
| условно-переменные | 80 | Коммандит | 12 |
| Условно-постоянные | 80 | Кооператив | 10 |
| Здания и сооружения |  | Лицо |  |
| временные нетитульные | 73 | физическое | 8 |
| титульные | 73 | юридическое | 8 |
| Износ |  | Льготы |  |
| моральный | 47 | малого бизнеса | 17 |
| Физический | 47 | налоговые | 86 |
| Инвестиции в работника | 66 | финансово-промышленных |  |
| Инвестиции в строительство | 37 | групп | 18 |
| Маржа валовая | 81 | Норма |  |
| коэффициент маржи | 85 | времени | 63 |
| Макроэкономика | 4 | выработки | 63 |
| Малоценные предметы | 54 | доходности внутренняя | 44 |
| Маркетинг | 7 | труда | 63 |
| Менеджмент | 7 | обслуживание | 63 |
| Микроэкономика | 4 | Общество акционерное | 13 |
| Мотивация | 66 | открытое | 15 |
| Налоги | 85,88 | закрытое | 15 |
| принципы обложения | 86 | с ответственностью ограни- |  |
| косвенные | 87 | ченной 13 дополнительной | 14 |
| на добавленную стоимость | 88 | Окупаемости срок |  |
| на имущество | 90 | в строительстве | 41,42 |
| на пользователей автодорог | 91 | Оценка деятельности |  |
| на прибыль | 89 | предприятия | 104 |
| на приобретение транспорта | 91 | Планирование | 92 |
| на содержание милиции | 91 | стратегическое | 92 |
| объект налога | 87 | текущее | 92 |
| прямые | 87 | финансовое | 93 |
| ставка | 86 | Платёжеспособность | 58 |
| субъект налога | 87 | показатели | 108 |
| способы взимания | 88 | Подготовка строительства |  |
| способы увеличения |  | внеплощадочная | 36 |
| поступлений налогов функции | 86 | внутриплощадочная | 36 |
| контрольная | 87 | организационная | 35 |
| распределительная | 86 | Подрядчик | 31 |
| регулирующая | 86 | Показатели деловой актив- |  |
| стимулирующая | 86 | ности | 109 |
| фискальная | 87 | Права учредителей | 8 |
| Предприятие | 8 | Расходы |  |
| государственное | 9 | административно-хозяйствен- |  |
| единоличное | 10 | ные | 69 |
| малое | 16 | будущих периодов | 54,55 |
| муниципальное | 9 | за счёт прибыли | 71 |
| унитарное | 9 | на обслуживание работников | 70 |
| Прибыль | 76 | на организацию и производство |  |
| балансовая | 77 | работ | 70 |
| валовая | 77 | накладные | 69 |
| маргинальная | 85 | накладные прочие | 70 |
| налогооблагаемая | 78 | к накладным относимые | 70 |
| сметная | 71 | на внереализационные опера- |  |
| от основного производства | 77 | ции | 78 |
| плановая | 76 | Расценки |  |
| фактическая |  | закрытые | 71 |
| чистая | 78 | открытые | 71 |
| Прибыльности показатели | 109 | Резерв средств на непредвиден- |  |
| Проект |  | ные работы и затраты | 74 |
| организации строительства | 36 | Рентабельность | 79,81 |
| производства работ | 36,37 | внутренняя норма | 44 |
| Проектировщик генеральный | 30 | порог | 81,85 |
| Производительность труда | 60 | Рычаг операционный | 81,85 |
| Производство |  | Себестоимость | 75 |
| Диверсификация | 33,34 | плановая | 75 |
| комбинирование | 35 | сметная | 75 |
| концентрация | 34 | фактическая | 75 |
| кооперирование | 34,35 | Система |  |
| незавершённое | 54 | поддержки малого бизнеса | 16 |
| специализация | 34 | оплаты труда | 61-64 |
| Смета |  | Структуры управления |  |
| локальная | 71 | бизнесом многоуровневые | 17 |
| объектная | 72 | гибкие | 19 |
| сводная | 74 | Субъекты хозяйствующие | 8 |
| Создание предприятия нового | 21 | Тарифная система | 62 |
| Способ строительства |  | сетка | 62 |
| «под ключ» | 32 | ставка | 62 |
| подрядный | 31 | Тендер | 33 |
| торги | 32 | Титульный список | 99 |
| хозяйственный | 31 | Товарищество | 11 |
| Средства |  | «на вере» | 12 |
| в производстве | 54 | полное | 12 |
| ликвидные | 107 | Трудоёмкость | 60 |
| производства | 54 | Устойчивость предприятия |  |
| предприятия | 103 | общая | 106 |
| труда | 45 | финансовая | 106 |
| Стоимость строительства |  | показатели | 108 |
| будущая | 44 | Учёт |  |
| текущая | 42,44 | бухгалтерский | 101 |
| методы определения | 68 | оперативный | 100 |
| сметная | 68,72 | статистический | 101 |
| Стоимость основных фондов |  | хозяйственный | 100 |
| ликвидационная | 49 | Учреждения | 19 |
| недоамортизированная | 49 | Фактор времени | 42 |
| остаточная | 49 | Финансового состояния анализ | 105 |
| полная первоначальная | 48 | приём разниц | 106 |
| среднегодовая | 49 | приём сводки и группировки | 105 |
| Строительство дорожное |  | приём сравнения | 105 |
| особенности | 5,29 | приём цепных подстановок | 105 |
| Фирма |  | Фонды основные | 45 |
| Инжиниринговая | 20 | активная часть | 46 |
| консалтинговая | 20 | источники формирования | 53 |
| контроллинговая | 26 | коэффициент выбытия | 50 |
| фонды | 19 | коэффициент износа | 50 |
| накопления | 78 | коэффициент обновления | 50 |
| оборотные | 55 | методы оценки | 48 |
| обращения | 55 | фондовооружённость | 50 |
| потребления | 78 | фондоёмкость | 50 |
| уставный | 14 | фондоотдача | 50 |
| Фонды (средства) оборотные | 54 | непроизводственные | 46 |
| источники формирования | 55 | пассивная часть | 46 |
| коэффициент загрузки | 55 | производственные | 46 |
| коэффициент оборачиваемости | 55 | Холдинг | 17 |
| коэффициент текущей ликвид- |  | Холдинговая компания | 17 |
| ности | 58 | Цена договорная | 29,67 |
| коэффициент обеспеченности |  | Экономика | 4 |
| собственными средствами | 59 | плановая | 6 |
| ненормируемые | 56 | рыночная | 6 |
| нормируемые | 56 | Эффект экономический | 42 |
| обращения 54 |  | интегральный | 45 |
| определение потребности | 56 | Эффективность экономическая |  |
| продолжительность оборота | 55 | инвестиции | 40 |
| производственные | 54 | абсолютная | 40 |
| структура | 58 | сравнительная | 41 |
| фонд оплаты труда | 64 |  |  |
| нормативный | 65,66 |  |  |
| поощрительный | 65,66 |  |  |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Платонов Г.А. Сметы в дорожном строительстве М Транспорт. 1985.

- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СН 202-81*). М.: Стройиздат, 1982.

- СНиП 3.01.-85*. Организация строительного производства / Госстрой СССР М.. ЦИТП Госстроя СССР, 1991.

- Чистов Л.М. Экономика строительства: Учеб. для вузов СПб Питер. 2001.

- Порядок определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развитых рыночные отношений / Госстрой России М.: ГП ЦПП, 1994.

- Состав затрат, включаемых в себестоимость строительными организациями в 1999 г.: В 2 ч. М.: Главбух, 1999.

- Гавриш В.В. Методика составления смет в дорожном строительстве. Учеб пособие / В.В. Гавриш, Т.В. Гавриленко. Красноярск: КрасГАСА. 1999.

- Гавриш В.В. Методика определения стоимости и цены строительной продукции: Учеб. пособие. Красноярск: КрасГАСА, 2001

- Антонов A.M. Экономика дорожного строительства. Учебник. Л.М Антонов, М.И. Бим-Бад, Е.Н. Гарманов и др.: Под ред. Л.А Бронштейна М.: Транспорт, 1979.

- Строительство: налогообложение и учёт / Под ред. Л.В. Тереховой М.: Изд. ФБК-ПРЕСС, 2000.

- Налоговый кодекс Российской Федерации: Ч. 1. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Изд. ЭКМОС, 2000.

- Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия. Учеб. пособие / Л Ф. Сухова, Н.А Чернова М.: Финансы и статистика. 2001.

- Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учеб пособие М.: Финансы и статистика, 2000.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Лекция 1 | 4 |
| Лекция 2 | 10 |
| Лекция 3 | 16 |
| Лекция 4 | 21 |
| Лекция 5 | 26 |
| Лекция 6 | 33 |
| Лекция 7 | 40 |
| Лекция 8 | 45 |
| Лекция 9 | 54 |
| Лекция 10 | 59 |
| Лекция 11 | 67 |
| Лекция 12 | 75 |
| Лекция 13 | 85 |
| Лекция 14 | 92 |
| Лекция 15 | 100 |
| Лекция 16 | 104 |
| Предметный указатель | 110 |
| Библиографический список | 116 |

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| Акция | 15 | Бизнес-план | 94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Амортизация | 51 | принципы планирования | 98 |
| способы расчёта | 51-53 | состав | 95 |
| Анализ |  | Воспроизводство | 48 |
| финансового состояния | 105 | Выручка от реализации | 76 |
| производственно- |  | Выработка | 60 |
| хозяйственной деятельности | 104 | Государственная политика в |  |
| Ассоциация | 19 | экономике |  |
| Баланс бухгалтерский | 103 | амортизационная | 27 |
| активы | 104 | вмешательства | 24-26 |
| активы внеоборотные | 104 | государственное предпринима |  |
| активы нематериальные | 104 | тельство | 27 |
| задолженность дебиторская | 55 | инвестиционная | 26 |
| кредиторская | 107 | планирования | 28 |
| источники средств | 104 | регулирования | 28 |
| ликвидность | 107 | ценовая | 27 |
| средства | 104 | Группа финансово- |  |
| пассивы | 104 | промышленная | 18 |
| Банкрот, банкротство | 22 | Дисконтирование | 44 |
| ликвидация принудительная | 23 | Доход |  |
| погашение долгов | 23 | валовый | 76 |
| санация | 22 | дисконтированный чистый | 44 |
| соглашение мировое | 22, 23 | от внереализационных операций | 77 |
| Безубыточности точка | 81 |  |  |
| Бизнес |  | от реализации | 76 |
| малый, средний | 10 | Заказчик | 30 |
| крупный | 13 | Застройщик | 30 |
| Запас производственный |  | Прямые | 38 |
| гарантийный | 57 | Портфельные | 38 |
| норма | 57 | Трансфертные | 38 |
| переходящий | 57 | Чистые | 38 |
| подготовительный | 57 | Инвестор | 30 |
| текущий | 57 | Индекс доходности | 45 |
| транспортный | 57 | Инжиниринг | 20 |
| Запас финансовой прочности | 82,85 | Кадры предприятия |  |
| Заработная плата |  | Структура | 59 |
| номинальная | 61 | коэффициенты выбытия, об- | 60 |
| реальная | 61 | новления 60, приёма | 60 |
| Затраты |  | Капитальные вложения |  |
| лимитированные | 73 | источники финансирования | 39 |
| на производство работ в |  | структура воспроизводственная | 39 |
| зимнее время | 73 | технологическая | 39 |
| Приведённые | 41 | Компаундинг | 44 |
| прямые | 69 | Конкурентоспособность | 6 |
| смешанные | 81 | Консорциум | 19 |
| удельные | 42 | Концерн | 19 |
| условно-переменные | 80 | Коммандит | 12 |
| Условно-постоянные | 80 | Кооператив | 10 |
| Здания и сооружения |  | Лицо |  |
| временные нетитульные | 73 | физическое | 8 |
| титульные | 73 | юридическое | 8 |
| Износ |  | Льготы |  |
| моральный | 47 | малого бизнеса | 17 |
| Физический | 47 | налоговые | 86 |
| Инвестиции в работника | 66 | финансово-промышленных |  |
| Инвестиции в строительство | 37 | групп | 18 |
| Маржа валовая | 81 | Норма |  |
| коэффициент маржи | 85 | времени | 63 |
| Макроэкономика | 4 | выработки | 63 |
| Малоценные предметы | 54 | доходности внутренняя | 44 |
| Маркетинг | 7 | труда | 63 |
| Менеджмент | 7 | обслуживание | 63 |
| Микроэкономика | 4 | Общество акционерное | 13 |
| Мотивация | 66 | открытое | 15 |
| Налоги | 85,88 | закрытое | 15 |
| принципы обложения | 86 | с ответственностью ограни- |  |
| косвенные | 87 | ченной 13 дополнительной | 14 |
| на добавленную стоимость | 88 | Окупаемости срок |  |
| на имущество | 90 | в строительстве | 41,42 |
| на пользователей автодорог | 91 | Оценка деятельности |  |
| на прибыль | 89 | предприятия | 104 |
| на приобретение транспорта | 91 | Планирование | 92 |
| на содержание милиции | 91 | стратегическое | 92 |
| объект налога | 87 | текущее | 92 |
| прямые | 87 | финансовое | 93 |
| ставка | 86 | Платёжеспособность | 58 |
| субъект налога | 87 | показатели | 108 |
| способы взимания | 88 | Подготовка строительства |  |
| способы увеличения |  | внеплощадочная | 36 |
| поступлений налогов функции | 86 | внутриплощадочная | 36 |
| контрольная | 87 | организационная | 35 |
| распределительная | 86 | Подрядчик | 31 |
| регулирующая | 86 | Показатели деловой актив- |  |
| стимулирующая | 86 | ности | 109 |
| фискальная | 87 | Права учредителей | 8 |
| Предприятие | 8 | Расходы |  |
| государственное | 9 | административно-хозяйствен- |  |
| единоличное | 10 | ные | 69 |
| малое | 16 | будущих периодов | 54,55 |
| муниципальное | 9 | за счёт прибыли | 71 |
| унитарное | 9 | на обслуживание работников | 70 |
| Прибыль | 76 | на организацию и производство |  |
| балансовая | 77 | работ | 70 |
| валовая | 77 | накладные | 69 |
| маргинальная | 85 | накладные прочие | 70 |
| налогооблагаемая | 78 | к накладным относимые | 70 |
| сметная | 71 | на внереализационные опера- |  |
| от основного производства | 77 | ции | 78 |
| плановая | 76 | Расценки |  |
| фактическая |  | закрытые | 71 |
| чистая | 78 | открытые | 71 |
| Прибыльности показатели | 109 | Резерв средств на непредвиден- |  |
| Проект |  | ные работы и затраты | 74 |
| организации строительства | 36 | Рентабельность | 79,81 |
| производства работ | 36,37 | внутренняя норма | 44 |
| Проектировщик генеральный | 30 | порог | 81,85 |
| Производительность труда | 60 | Рычаг операционный | 81,85 |
| Производство |  | Себестоимость | 75 |
| Диверсификация | 33,34 | плановая | 75 |
| комбинирование | 35 | сметная | 75 |
| концентрация | 34 | фактическая | 75 |
| кооперирование | 34,35 | Система |  |
| незавершённое | 54 | поддержки малого бизнеса | 16 |
| специализация | 34 | оплаты труда | 61-64 |
| Смета |  | Структуры управления |  |
| локальная | 71 | бизнесом многоуровневые | 17 |
| объектная | 72 | гибкие | 19 |
| сводная | 74 | Субъекты хозяйствующие | 8 |
| Создание предприятия нового | 21 | Тарифная система | 62 |
| Способ строительства |  | сетка | 62 |
| «под ключ» | 32 | ставка | 62 |
| подрядный | 31 | Тендер | 33 |
| торги | 32 | Титульный список | 99 |
| хозяйственный | 31 | Товарищество | 11 |
| Средства |  | «на вере» | 12 |
| в производстве | 54 | полное | 12 |
| ликвидные | 107 | Трудоёмкость | 60 |
| производства | 54 | Устойчивость предприятия |  |
| предприятия | 103 | общая | 106 |
| труда | 45 | финансовая | 106 |
| Стоимость строительства |  | показатели | 108 |
| будущая | 44 | Учёт |  |
| текущая | 42,44 | бухгалтерский | 101 |
| методы определения | 68 | оперативный | 100 |
| сметная | 68,72 | статистический | 101 |
| Стоимость основных фондов |  | хозяйственный | 100 |
| ликвидационная | 49 | Учреждения | 19 |
| недоамортизированная | 49 | Фактор времени | 42 |
| остаточная | 49 | Финансового состояния анализ | 105 |
| полная первоначальная | 48 | приём разниц | 106 |
| среднегодовая | 49 | приём сводки и группировки | 105 |
| Строительство дорожное |  | приём сравнения | 105 |
| особенности | 5,29 | приём цепных подстановок | 105 |
| Фирма |  | Фонды основные | 45 |
| Инжиниринговая | 20 | активная часть | 46 |
| консалтинговая | 20 | источники формирования | 53 |
| контроллинговая | 26 | коэффициент выбытия | 50 |
| фонды | 19 | коэффициент износа | 50 |
| накопления | 78 | коэффициент обновления | 50 |
| оборотные | 55 | методы оценки | 48 |
| обращения | 55 | фондовооружённость | 50 |
| потребления | 78 | фондоёмкость | 50 |
| уставный | 14 | фондоотдача | 50 |
| Фонды (средства) оборотные | 54 | непроизводственные | 46 |
| источники формирования | 55 | пассивная часть | 46 |
| коэффициент загрузки | 55 | производственные | 46 |
| коэффициент оборачиваемости | 55 | Холдинг | 17 |
| коэффициент текущей ликвид- |  | Холдинговая компания | 17 |
| ности | 58 | Цена договорная | 29,67 |
| коэффициент обеспеченности |  | Экономика | 4 |
| собственными средствами | 59 | плановая | 6 |
| ненормируемые | 56 | рыночная | 6 |
| нормируемые | 56 | Эффект экономический | 42 |
| обращения 54 |  | интегральный | 45 |
| определение потребности | 56 | Эффективность экономическая |  |
| продолжительность оборота | 55 | инвестиции | 40 |
| производственные | 54 | абсолютная | 40 |
| структура | 58 | сравнительная | 41 |
| фонд оплаты труда | 64 |  |  |
| нормативный | 65,66 |  |  |
| поощрительный | 65,66 |  |  |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Платонов Г.А. Сметы в дорожном строительстве М Транспорт. 1985.

- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СН 202-81*). М.: Стройиздат, 1982.

- СНиП 3.01.-85*. Организация строительного производства / Госстрой СССР М.. ЦИТП Госстроя СССР, 1991.

- Чистов Л.М. Экономика строительства: Учеб. для вузов СПб Питер. 2001.

- Порядок определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развитых рыночные отношений / Госстрой России М.: ГП ЦПП, 1994.

- Состав затрат, включаемых в себестоимость строительными организациями в 1999 г.: В 2 ч. М.: Главбух, 1999.

- Гавриш В.В. Методика составления смет в дорожном строительстве. Учеб пособие / В.В. Гавриш, Т.В. Гавриленко. Красноярск: КрасГАСА. 1999.

- Гавриш В.В. Методика определения стоимости и цены строительной продукции: Учеб. пособие. Красноярск: КрасГАСА, 2001

- Антонов A.M. Экономика дорожного строительства. Учебник. Л.М Антонов, М.И. Бим-Бад, Е.Н. Гарманов и др.: Под ред. Л.А Бронштейна М.: Транспорт, 1979.

- Строительство: налогообложение и учёт / Под ред. Л.В. Тереховой М.: Изд. ФБК-ПРЕСС, 2000.

- Налоговый кодекс Российской Федерации: Ч. 1. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Изд. ЭКМОС, 2000.

- Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия. Учеб. пособие / Л Ф. Сухова, Н.А Чернова М.: Финансы и статистика. 2001.

- Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учеб пособие М.: Финансы и статистика, 2000.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Лекция 1 | 4 |
| Лекция 2 | 10 |
| Лекция 3 | 16 |
| Лекция 4 | 21 |
| Лекция 5 | 26 |
| Лекция 6 | 33 |
| Лекция 7 | 40 |
| Лекция 8 | 45 |
| Лекция 9 | 54 |
| Лекция 10 | 59 |
| Лекция 11 | 67 |
| Лекция 12 | 75 |
| Лекция 13 | 85 |
| Лекция 14 | 92 |
| Лекция 15 | 100 |
| Лекция 16 | 104 |
| Предметный указатель | 110 |
| Библиографический список | 116 |